TURUN KAUPUNGINKIRJASTO		Pöytäkirja		15.6.2010

Vaski-kirjastojen johtoryhmän järjestelmäkokous

Aika	15.6.2010 klo 9–11:00

Paikka	Turun kaupunginkirjaston Kokoustila 1

Läsnä

Hämäläinen Leena	Maskun kunnankirjasto

Kettula Päivi		Liedon kunnankirjasto

Kiviniemi Eeva	Raision kaupunginkirjasto

Kähärä Pirkko	Uudenkaupungin kaupunginkirjasto

Maunu Ulla-Maija	Turun kaupunginkirjasto

Näätsaari Inkeri, puh.joht.	Turun kaupunginkirjasto

Rahkala Jarko	Ruskon kunnankirjasto

Sainio Kaarina	Nousiaisten kunnankirjasto

Sandell Susanna, siht	Turun kaupunginkirjasto

Söderblom Maija	Kaarinan kaupunginkirjasto

Tuomi Tarja		Naantalin kaupunginkirjasto

Valikainen Kaija	Turun kaupunginkirjasto

Ylitalo Jan-Erik	Ruskon kunnankirjasto

Poissa	Amberla Tuula	Laitilan kaupunginkirjasto

Hyövelä Pirjo		Taivassalon kunnankirjasto

Ikala-Suomalainen Sirpa	Vehmaan kunnankirjasto

Kari Riitta		Naantalin kaupunginkirjasto

Kraappa Armi-Tuulikki	Pyhärannan kunnankirjasto

Kulmala Viktoria	Mynämäen kunnankirjasto

Ylikoski Monica	Kustavin kunnankirjasto

Kokousasiat

- Kokouksen avaus ja päätösvaltaisuus

Kokous todettiin päätösvaltaiseksi.

- Tiedotusasiat:

  - KDK-asiakasliittymän kilpailutuksen tilannekatsaus. KDK-hankkeen seurantaryhmä käsittelee asiakasliittymän valintaa 22.6. ja päätös julkistetaan 23.6. Tarjouksia on tullut kaksi. Turun kaupunginkirjasto on valittu yhdeksi asiakasliittymän pilotoijiksi. Turku on sitoutunut käyttämään pilotointiin arviolta 2-3 henkilötyökuukautta.

  - Axiell on pyytänyt Turun kaupunginkirjastoa pilotoimaan Axiell Auroraa korvausta vastaan. Testaus alkaisi syksyllä. Pyyntöön vastattiin myönteisesti.

  - Valtuutukset kirjastojärjestelmän uudistamiseen ja kilpailutukseen on saatu kaikilta kunnilta.

  - Vaskiin liittyvillle kirjastoille lähetetään allekirjoitettavaksi yhteisjärjestelmäsopimus.

  - Turun kaupunginkirjastossa on haettavana palvelujohtajan virka. Hakuaikaa 30.6. asti.

- Tarjouspyyntö tuotantojärjestelmän versiopäivityksestä Axiell Auroraan

Vaski-kirjastot sekä Vaskiin vuonna 2011 liittymässä olevat Kaarinan, Kustavin, Pyhärannan ja Vehmaan kirjastot pyytävät Axiellilta tarjousta joka sisältää seuraavat asiat:

  - PallasPro- ja ATP Origon –ohjelmistojen versiopäivitykset ja konversiot Axiell Auroraan ja Marc21-formaattiin.

  - Rajapinta tulevaan asiakasliittymään

  - Vaskiin liittymässä olevien kirjastojen aineisto- ja asiakastietokantojen liittämisen Vaski-yhteisjärjestelmään.

Aikaisemmin on sovittu, että Uudenkaupungin ja Laitilan kirjastot liittyvät Vaskiin vuonna 2012. Tarjous näiden kirjastojen aineisto- ja asiakastietokantojen liittämisestä Vaski-yhteisjärjestelmään pyydetään myöhemmin. Tässä vaiheessa näiden kirjastojen osalta pyydetään tarjous vain ATP Origon versiopäivityksestä Axiell Auroraksi.

Ehdotus:		Tarkistetaan, päteekö tämä suunnitelma edelleen.

Päätös:	Selvitetään onko Laitilan ja Uudenkaupungin mahdollista liittyä samaan aikaan kuin Kaarina, Kustavi, Pyhäranta ja Vehmaa. Ulla-Maija Maunu toimittaa ensi viikon aikana lisätietoa Laitilalle ja Uudellekaupungille.

- Projektisuunnitelman läpikäynti

Tarkistetaan projektisuunnitelma ja projektin alustava aikataulu. Projektityöryhmä on käsitellyt suunnitelman 10.6. kokouksessaan.

Ehdotus:		Hyväksytään projektisuunnitelma

Päätös:	Projektisuunnitelma hyväksyttiin.

Kun työajan tarpeesta käyttöönottovaiheessa on tarkemmat tiedot, selvitetään minkä verran projektin rahoista kompensoidaan niiden kuntien työpanosta, jotka tekevät enemmän kuin muut.

Graafisen ilmeen suunnittelussa ja toteutuksessa käytetään mahdollisesti ulkopuolista suunnittelijaa.

Tuotantojärjestelmän tarjouspyyntö lähetetään lausuntokierrokselle kuntien IT-asiantuntijoille. Lausunto pyydetään viimeistään elokuun puolivälissä. Kirjastojen johtajat välittävät tarjouspyynnön kuntansa IT-asiantuntijoille ja huolehtivat lausunnon saamisesta.

Axiellilta aikaisemmin saadut kustannusarviot lähetetään pöytäkirjan mukana.

Projektisuunnitelma julkaistaan maakuntakirjastosivuilla.

- Muut asiat

Projektiryhmän pysyvien asiantuntijoiden nimeäminen

Ehdotus:	projektiryhmä ehdottaa palvelupäällikkö Maija Karjalaisen ja lainauspalvelupäällikkö Pirjo-Riitta Lehtosen nimeämistä pysyviksi asiantuntijoiksi projektiryhmään.

Päätös: 	Ehdotus hyväksyttiin.

- Seuraavat kokoukset

Vaski-johtoryhmän strategiapalaveri 19.8. klo 9-12 Kokoustila 1.

Mukana NetEffectin konsultti Janne Marniemi.

Vaski-johtoryhmän järjestelmäkokous 14.9. klo 9-12 Kokoustila 1.

Kokouksen aiheena on tuotantojärjestelmän tarjouspyynnön ja asiakasliittymän vaatimusmäärittelyjen hyväksyminen.