Luettelointityöryhmä

Asiakkaan kirjasto -projekti

Vaski-johtoryhmän hyväksymä 9.3.2011

SISÄLTÖ

1	Johdanto	3

2	Työryhmän jäsenet	3

3	Työryhmälle asetetut tavoitteet	4

4	Kokousaikataulu ja tarkistuspisteet	4

5	Päätehtävät ja vastuut	5

5.1	Järjestelmän vaihtoon liittyvät tehtävät	5

5.2	Luettelointiyhteistyö Vaski-kirjastoissa	5

6	Toteutus	6

6.1	Järjestelmän vaihtoon liittyvät tehtävät	6

6.2	Luettelointiyhteistyö Vaski-kirjastoissa	6

7	Aikataulut	7

8	Resursointi ja kustannukset	7

# Johdanto

Vaski-kirjastoissa otetaan syksyllä 2011 uutena tuotantojärjestelmänä käyttöön Axiellin Aurora. Tuotantojärjestelmän vaihtuessa vaihtuu myös tiedontallennuksessa käytetty formaatti FINMARC-formaatista MARC 21-formaatiksi. Samalla Vaski-tietokantaan liitetään kahdeksan uuden kirjaston tietokannat. Näistä muutoksista seuraa luettelointiin liittyviä koulutustarpeita ja tarve sopia laajentuneen Vaskin sisällä luettelointikäytännöistä.

Yhteisen tietokannan ylläpito vaatii toimivaa verkostoa luetteloijien välillä ja hyvin hoidettua tiedotusta. Vain näin voidaan taata tietokannan taso. Tasokas luettelointi ja sisällönkuvailu ovat edellytys kirjastojen kokoelmien käytettävyydelle. Luetteloinnissa on pyrittävä standardien noudattamiseen, jotta luettelointitietojen siirto tietokantojen välillä ja tietojen konvertointi onnistuisi. Myös tuleva valtakunnallinen yhteisluettelo asettaa vaatimuksia luetteloinnin tasolle.

Luettelointityöryhmä suunnittelee Vaski-kirjastojen luettelointiyhteistyötä osana Asiakkaan kirjasto -projektia. Tässä toimintasuunnitelmassa esitellään työryhmän tehtävät ja niiden toteuttamissuunnitelma. Tehtävät liittyvät toisaalta formaatin ja järjestelmän muuttumisen aiheuttamiin koulutustarpeisiin, toisaalta toimivan luettelointiverkoston rakentamiseen Vaski-kirjastoihin. Verkoston rakentaminenkin liittyy olennaisesti vuonna 2011 tapahtuviin muutoksiin, sillä sen on oltava toiminnassa välittömästi konversion jälkeen.

Työryhmän asiantuntemusta käytetään myös konversion suunnittelussa ja ryhmä toimii tiiviissä yhteistyössä kokoelmatyöryhmän, VaskiIT-ryhmän ja Aurora-projektiryhmän kanssa. Työryhmä hyödyntää Vaski-kirjastojen luetteloijien asiantuntemusta eri aineistolajeja koskevissa erityiskysymyksissä. Luetteloinnin asiantuntijoita tarvitaan myös kouluttajina tuotantojärjestelmän muuttuessa. Koska luetteloinnin organisointiin liittyvät päätökset riippuvat myös Auroran ominaisuuksista, ohjelmaan on päästävä tutustumaan mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Siksi työryhmän ydinryhmä tekee opintomatkan Tampereelle.

# Työryhmän jäsenet

Ydinryhmä:

Anna Viitanen (pj.)	Turku

Tarja Järvenpää	Raisio

Riitta Kari		Naantali

Jarko Rahkala		Rusko

Ulla Valtonen		Uusikaupunki

Vaski-kirjastojen yhteyshenkilöt:

Hyövelä Pirjo 		Taivassalo

Ikala-Suomalainen Sirpa 	Vehmaa

Inkinen Päivi		Sauvo

Jokela Pirkko		Kustavi

Kaunonen Paula	Nousiainen

Kraappa Armi-Tuulikki	Pyhäranta

Kulmala Viktoria		Mynämäki

Lemmetti Marita		Laitila

Nikander Pirkko		Lieto

Rovio Päivi		Masku

Rytkönen Arja		Kaarina

Tuominen Hannele	Paimio

Asiantuntijajäsenet:

Mikko Luukko		Turku

Heli Pohjola		Raisio

# Työryhmälle asetetut tavoitteet

Luettelointityöryhmälle annettu toimeksianto:

- Vuoden 2011 aikana toteutettavat muutokset

        - MARC21 – käyttöönottoon valmistautuminen ja uuden formaatin soveltaminen

        - Auroran luettelointiohjelman käyttöönotto

- Uusi formaatti ja tuotantojärjestelmä: koulutuksen suunnittelu, aikataulutus ja koulutuksen antaminen.

- Tietokantakonversioon valmistautuminen, toteutuneen konversion arviointi ja sen mukaiset jatkosuunnitelmat

- Ehdotus siitä, kuinka luettelointi hoidetaan jatkossa Vaski-kirjastoissa

- Mahdolliset muut Vaski-joryn antamat tehtävät

# Kokousaikataulu ja tarkistuspisteet

Ydinryhmä kokoontuu vähintään kerran kuukaudessa, tarvittaessa useammin. Ensimmäisissä kokouksissa valmistellaan työryhmän toimintasuunnitelmaa. Jo sovitut kokousajat ovat 21.1., 2.2., 16.2., 10.3., 6.4., 4.5. ja 1.6. Kesän ja syksyn kokouksista sovitaan myöhemmin. Kirjastojen yhteyshenkilöiden tapaaminen järjestetään aikaisintaan maaliskuussa.

| Kokousaikataulu ja tarkistuspisteet | Vuosi 2011 |
| --- | --- |
| TEHTÄVÄ | tammi | helmi | maalis | huhti | touko | kesä | heinä | elo | syys | loka | marras | joulu |
| Työryhmän nimeäminen |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Toimintasuunnitelman hyväksyminen |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Työryhmien puheenjohtajien yhteinen kokous |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Väliraporttien ja tarkennetun toimintasuunnitelman esittely Vaski-jorylle |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Vaski-kirjastojen seminaari |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Työryhmän tulosten hyväksyminen |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

# Päätehtävät ja vastuut

| Järjestelmän vaihtoon liittyvät tehtävät Laaditaan ja toteutetaan suunnitelmat uuden formaatin ja Auroran luettelointiosion käyttöönotosta ja luettelointikäytäntöjen yhtenäistämisestä. Arvioidaan konversion tulokset. |
| --- |
| tehtävä | kuvaus | vastuu | resurssit |
| MARC21 –formaatin käyttöönottoon valmistautuminen ja muut Aurora-konversioon liittyvät tehtävät | Formaattiin liittyvän koulutuksen suunnittelu, aikataulutus ja koulutuksen antaminen Koulutukseen liittyvän materiaalin tuottaminen Formaattiin liittyvän asiantuntija-avun antaminen konversiossa Auroran osastojen määrittely | Ydinryhmä | Aurora-projektiryhmä, Vaski-kirjastojen musiikin ja lehtien luetteloinnin asiantuntijat, kouluttaja kansalliskirjastosta tai Tampereelta? |
| Auroran luettelointiosion käyttöönotto | Uuden tuotantojärjestelmän luettelointiin liittyvän koulutuksen suunnittelu, aikataulutus ja koulutuksen antaminen | Ydinryhmä | Axiellin kanssa tehtyyn sopimukseen liittyvä koulutus, luetteloinnin asiantuntijat eri Vaski-kirjastoista |
| Luettelointikäytäntöjen yhtenäistäminen | Vanhojen ja uusien Vaski-kirjastojen luettelointikäytäntöjen yhtenäistämistarpeen arviointi Suunnitelma käytäntöjen yhtenäistämiseksi | Ydinryhmä | Vaski-kirjastojen musiikin ja lehtien luetteloinnin asiantuntijat |
| Toteutuneen konversion arviointi ja jatkosuunnitelmat | Konversiossa syntyneiden virheiden analysointi ja korjaussuunnitelma | Ydinryhmä | Konversion jälkisiivous vaatii resursseja |

| Luettelointiyhteistyö Vaski-kirjastoissa Laaditaan ehdotus siitä, minkälaista luettelointiyhteistyötä Vaski-kirjastoilla tulisi olla |
| --- |
| tehtävä | kuvaus | vastuu | resurssit |
| Yhteistyöverkoston luominen Vaski-kirjastojen luetteloijien välille | Ehdotus luetteloinnin asiantuntijaryhmän ja verkoston perustamisesta Vaskiin | Ydinryhmä |  |
| Luetteloinnin koordinoinnin organisointi | Ehdotus tiedotuskanavista ja koordinointivastuusta luettelointiin liittyvissä asioissa | Ydinryhmä |  |

# Toteutus

## Järjestelmän vaihtoon liittyvät tehtävät

Työryhmä osallistuu formaatin konvertointiin toimimalla asiantuntija-apuna konversion suunnittelussa ja myös Auroran osastokoodien määrittelyssä. Työryhmä suunnittelee ja aikatauluttaa luetteloijille annettavat Auroran luettelointiosioon ja MARC 21 -formaattiin liittyvät koulutukset. Myös etäyhteyden käyttömahdollisuus koulutuksessa ja mahdollisuus saada Kansalliskirjastosta tai Tampereelta MARC 21 -formaatin hallitseva kouluttaja selvitetään. Koulutuksen tueksi tarvitaan Vaskin olosuhteisiin ja Auroraan sovellettua formaattien eroja selventävää materiaalia. Tämä luettelointia ohjeistava materiaali tuotetaan niin, että sen käyttö ja päivittäminen on mahdollisimman helppoa ja tehokasta.

Vaikka Vaskissa ei muokata siirtotietueiden tietoja, sisäistä ohjeistusta tarvitaan esim. sen luettelointitason määrittelyyn, jota itse luetteloitavassa aineistossa on noudatettava. Myös yleinen ohjeistus siitä, kuinka yhteistietokannassa toimitaan, on tarpeen. Vanhoissa ja uusissa Vaski-kirjastoissa saattaa olla erilaisia tulkintoja luettelointiin liittyvistä käytännöistä. Lisäksi olemassa olevien Vaski-kirjastojen luettelointikäytännöistä sopiminen on jäänyt kesken. Työryhmiä tutkii, onko luettelointikäytännöissä yhtenäistettävää. Mikäli sitä löytyy, tehdään suunnitelma käytäntöjen yhtenäistämiseksi.

Tietokantojen yhdistämiseen kuuluu välttämättömänä osana myös konversion jälkeinen siivoustyö. Luettelointiin liittyvistä standardeista huolimatta tietokantojen yhdistäminen virheettömästi ei ole käytännössä mahdollista. Tämä johtuu järjestelmähistorian, aikaisempien konversioiden, paikallisten päätösten ja inhimillisten tekijöiden yhteisvaikutuksesta. Ellei jokaisen konversion jälkeen korjata siinä syntyneitä virheitä, tietokannan käytettävyys heikkenee olennaisesti. Nyt Vaski-kirjastoissa toteutettavassa konversiossa tulee syntymään monenlaisia virheitä, sillä samalla kertaa yhdistetään yhdeksän tietokantaa ja konvertoidaan tiedot lisäksi uuteen formaattiin. Työryhmä analysoi konversion jälkeen tietokantaan syntyneiden virheiden määrän ja laadun ja tekee suunnitelman virheiden korjaamiseksi.

## Luettelointiyhteistyö Vaski-kirjastoissa

Työryhmä laatii ehdotuksen luetteloinnin asiantuntijaryhmän ja -verkoston perustamisesta Vaski-kirjastoihin. Tavoitteena on saada luetteloijien välinen yhteistyö ja tiedotus toimimaan Vaskin sisällä. Yhteisessä tietokannassa luettelointitietueisiin tehdyt muutokset vaikuttavat kaikkien kirjastojen toimintaan ja muutoksista tiedottamisella on siksi keskeinen merkitys. Työryhmä tekee ehdotuksen siitä, kuinka tämä tiedotus voitaisiin hoitaa mahdollisimman nopeasti ja tehokkaasti. Tavoitteena on järjestelmä, joka mahdollistaa tiedotuksen ja keskustelun luettelointiin liittyvistä kysymyksistä ja tekee luettelointiin liittyvien ohjeiden seuraamisen ja päivittämisen helpoksi.

Lisäksi työryhmä tekee ehdotuksen luetteloinnin koordinointivastuusta. Luettelointia koordinoiva henkilö on tarpeen, sillä luetteloijien määrä on Vaskissa suuri ja työtä tehdään maantieteellisesti laajalla alueella. Koordinoijaa tarvitaan toisaalta myös huolehtimaan siitä, että Vaskissa pysytään ajan tasalla luettelointiin liittyvien standardien muutoksista.

# Aikataulut

| Tehtävät ja aikataulu | Vuosi 2011 |
| --- | --- |
| TEHTÄVÄ | tammi | helmi | maali | huhti | touko | kesä | heinä | elo | syys | loka | marras | joulu |
| MARC 21 –formaatin käyttöönottoon valmistautuminen |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Auroran luettelointiohjelman käyttöönotto |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Luettelointikäytäntöjen yhtenäistämisen suunnittelu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Toteutuneen konversion arviointi ja jatkosuunnitelmat |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Yhteistyöverkoston luominen Vaski-kirjastojen luetteloijien välille |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Luetteloinnin koordinoinnin organisointi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Taulukossa esitetyn aikataulun toteutuminen riippuu konversion toteutumisesta. Jotta koulutuksista on mahdollisimman paljon hyötyä, ne on annettava vasta vähän ennen konversiota.

# Resursointi ja kustannukset

Ydinryhmän jäsenten sijaisten palkkiot, esim. asiakaspalveluvuoroihin

Ydinryhmän jäsenten matka Tampereelle (mahdolliset päivärahat maksaa kukin kirjasto)

Koulutusta antavien työntekijöiden sijaisten palkkiot ja matkakustannukset

Mahdollinen kouluttaja Kansalliskirjastosta tai Tampereelta

Konversion jälkeiset välttämättömät korjaustyöt