Aika	27.8.2012 klo 13–16

Paikka	Turun kaupunginkirjasto, Kokoustila 1

Jäsenet		Näätsaari Inkeri, puh.joht.		Turun kaupunginkirjasto

Hyövelä Pirjo			Taivassalon kunnankirjasto

Ikala-Suomalainen Sirpa		Vehmaan kunnankirjasto

Inkinen Päivi			Sauvon kirjasto

Jaakkola Armi		Maskun kunnankirjasto

Kulmala Viktoria		Mynämäen kunnankirjasto

Kuronen Milla		Kustavin kunnankirjasto

Mutka Marja-Liisa		Laitilan kaupunginkirjasto

Nikander Pirkko		Liedon kunnankirjasto

Salo Tiina			Raision kaupunginkirjasto

Söderblom Maija		Kaarinan kaupunginkirjasto

Tuomi Tarja			Naantalin kaupunginkirjasto

Tuominen Hannele		Paimion kaupunginkirjasto

Viik Tiina			Uudenkaupungin kaupunginkirjasto

Ylioja Eila			Nousiaisten kunnankirjasto

Ylitalo Jan-Erik		Ruskon kunnankirjasto

Muut osallistujat	Maunu Ulla-Maija, esittelijä 	Turun kaupunginkirjasto

Koskinen Kaarina, siht.		Turun kaupunginkirjasto

Poissa		Valikainen Kaija		Turun kaupunginkirjasto

Autere Päivi 			Turun kaupunginkirjasto

Kraappa Armi-Tuulikki		Pyhärannan kunnankirjasto

Asialista

- Kokouksen avaus ja päätösvaltaisuus

Ehdotus 	Todetaan kokouksen päätösvaltaisuus.

Päätös	Todettiin, että kokous on päätösvaltainen

- Edellisen kokouksen pöytäkirja

Ehdotus 	Hyväksytään edellisen kokouksen pöytäkirja.

Päätös	Hyväksyttiin edellisen kokouksen pöytäkirja.

- JÄRJESTELMIÄ KOSKEVAT ASIAT

- Verkkokirjaston (Axiell Vaski OPAC) hyväksyminen

Kirjastojärjestelmäprojektin ohjausryhmä kokoontui 11.6.2012. Silloin päätettiin hyväksyä tuotantojärjestelmä Axiell Aurora. Verkkokirjaston puuttuvista ominaisuuksista tehtiin lista, jossa mainitut asiat Axiell lupasi korjata seuraavaan, 29.8.2012 pidettävään ohjausryhmän kokoukseen mennessä. 
Vaski-kirjastojen edustajat ohjausryhmässä ovat Inkeri Näätsaari, Tiina Salo, Maija Söderblom, Kaija Valikainen ja Ulla-Maija Maunu. (Vaski-johtoryhmän päätös 15.2.2011 kohta 7)

Ohjausryhmän kokouksessa 11.6.2012 listattiin sopimukseen sisältyvät, avoimena olevat asiat. Näistä toimivat nyt seuraavat: uloskirjautuminen toimii, 110-kentän haku näkyy teoslistoissa, hyllypaikkatiedossa näkyy signum, E-kirjat ovat käytettävissä, saatavilla olevia lehtiä pystyy varaamaan, sekakielisyys on korjautunut kieliversioiden myötä, maksuerittely toimii, lehtilainat näkyvät oikein, varauksista ei enää tule joillekin asiakkaille ohjelmavirhettä, hankintatilaiset näkyvät oikein.

Tällä hetkellä osittain korjatut toiminnot ovat osakohdehaku ja omien tietojen ”ilmoitusasetukset ja tunnusluku” – toiminnallisuus.

Osakohdehakuun Axiell tarjoaa osa/emokohderyhmittelyä, joka toimii seuraavin periaattein: Hakutulos yhdistää nyt emo- ja osakohteet. Hakutulos näyttää emokohteiden lukumäärän, vaikka itse tuloksessa näytetään myös haun mukainen osakohde. Kun hakee osakohdetta, hakutulokseksi tulee emokohteen nimi korostettuna. Alla näkyy osakohteen nimi. Emon nimi toimii linkkinä saatavuustietoihin. Fasetteihin on vielä saatava näkymään ainoastaan emokohteiden lukumäärä ja sivua stilisoidaan pienillä yksityiskohdilla. Lopullinen korjaus on tulossa siten, että hakutulos antaisi vain emokohteet, joista linkillä pääsee osakohteisiin. Tämä on luvattu myöhemmin syksyllä tulevassa Arena 2.6. – versiopäivityksessä.

Verkkokirjaston asiantuntijoiden näkemys on, että jos stilisoinnit ja faseteissa näytetty lukumäärä saadaan korjattua, tämä toteutus on tyydyttävä, kunnes saadaan versio 2.6-päivitys

Ilmoitusasetukset ja tunnusluku:

Kirjastokortin numero on käyttäjälle tuntematon (Auroran ID tunniste), käyttäjän valintavaihtoehdot eivät ole selkeitä. Ilmoitusvaihtoehdot eivät vielä päivity taustajärjestelmään.

Vielä toteutumattomia ovat seuraavat asiat:

- Relevanssin kuvaus ja esittämisjärjestys

- Aikakatkaisuun on sovittu tilapäinen pikaratkaisu, jossa katkaisun raja olisi 12 tuntia

- Indeksointi: Jatkuvaindeksointi ei toimi. Kuvaus indeksoinnista on sovittu toimitettavaksi vuoden 2012 loppuun mennessä

- laajennetun haun uudelleen muokkaus, jolle sovitaan aikataulu

Ehdotus	Todetaan AVO-verkkokirjaston tilanne ja valtuutetaan ohjausryhmä ehdollisesti hyväksymään järjestelmä tuotantokäyttöön siten, että toteutumattomat toiminnat on korjattu viimeistään myöhemmin syksyllä ilmestyvässä Arena 2.6. –versiossa.

Päätös	Valtuutettiin ohjausryhmä hyväksymään Axiell Vaski OPAC-järjestelmä, mikäli aikakatkaisu ja jatkuva indeksointi on saatu toimimaan ohjausryhmän 29.8. kokoukseen mennessä. Hyväksymisen jälkeen korotetut maksut alkavat 1.9. Siihen asti kirjastot maksavat vanhan järjestelmän ( Origo tai PallasPro) maksuja.

- Automaattien ja rfid-tunnisteiden kilpailutus ja valtuutukset

Turun kaupunginkirjasto kilpailuttaa lainaus- ja palautusautomaatit ja rfid-tunnisteet yhteistyössä hankinta- ja logistiikkakeskuksen kanssa. Kilpailutus kattaa automaattien osalta vuodet 2013–2015 ja rfid-tunnisteiden osalta vuodet 2013–2015 (sisältäen mahdollisen optiovuoden). Turun hankinta- ja logistiikkakeskus on lupautunut tarvittaessa tekemään kilpailutuksen Vaski-tasoisenakin. Sitä varten se tarvitsee mukana olevilta kunnilta valtuutukset kilpailutuksiin. Osallistuvilta kunnilta  tarvitaan myös arvio vuosien 2013–2015 aikana hankittavien automaattien määrästä.

Turun kulttuurilautakunta päättää valtuutuksesta kilpailutuksiin 29.8. pidettävässä kokouksessaan.

Ehdotus	Kirjataan alustavasti, mitkä kunnat ovat mukana kilpailutuksessa. Kilpailutukseen mukaan haluavat kunnat lähettävät sitovan ilmoituksen mukana olosta Ulla-Maija Maunulle 3.9.2012 mennessä. Tämän jälkeen lähetetään valtuutusasiakirjat osallistuviin kuntiin allekirjoitusta varten

Päätös	Alustavasti mukaan ilmoittautuivat seuraavat kunnat:

Automaatit: Mynämäki (1-2 kpl), Naantali (2-3 kpl), Uusikaupunki (1 kpl), Vehmaa (mahd. 1 kpl), Kaarina (1 kpl), Laitila (1 kpl), Lieto (mahd. 1 kpl), Taivassalo (1 kpl), Rusko (1 kpl). RFID: Naantali, Mynämäki, Raisio, Kaarina, Paimio. Alustava ilmoitus ei ole sitova, vaan sitovat ilmoitukset lähetetään Ulla-Maija Maunulle viimeistään 3.9.

- Auroran tekstiviestipalvelu Gameleon laskutus

PallasProssa pystyttiin erottamaan kunkin kirjaston lähettämät tekstiviestit erillisillä tunnisteilla. Tekstiviestit on laskutettu kirjastoilta lukumäärän mukaan Vaski-laskussa vuosittain. Aurorassa tämä ei ole mahdollista, lähettäjäksi voidaan määrittää vain yksi tunnus ja järjestelmästä saadaan vain kokonaislukumäärä.

Vaskin kuukausilasku on vaihdellut välillä 500–600 €, vuositasolla tämä tekee n. 6 000 – 7 000 €.

Ehdotus	Toukokuun 2012 alusta tekstiviestit laskutetaan Vaski-kirjastoilta asukaslukujen mukaan jyvitettynä.

Päätös	Ehdotuksen mukaan.

- Järjestelmän tilannekatsaus

Ulla-Maija Maunu kertoo järjestelmän ajankohtaiset asiat

E-kirjeiden lähettäminen Aurorasta toimii nyt. Perintätoimistoyhteydet Intrumiin on saatu testattua massalähetyksiä lukuun ottamatta. Sovittiin, että tarkistetaan Axiellilta mahdollisuus e-kirjeiden lähettämiseen automaattisesti ja tiedonhakulistauksen tulostusmahdollisuus. Laskuja voi alkaa tulostaa Aurorasta, ensin kannattaa ottaa testitulosteet ja lähettää ongelmatapaukset pääkäyttäjien sähköpostilistalle.

KDK-hanke jatkuu edelleen ja yhteinen asiakasliittymä on nimeltään Finna. Ensimmäiset organisaatiot ottavat Finnan käyttöönsä jo vuoden 2012 lopusta alkaen. Asiakasliittymän käyttöönotto edellyttää erillistä julkaisualustaa.  Verkkopalvelun käyttöönoton jälkeen Finnan osoite on www.finna.fi.

.

Turku on mukana kehittämässä Finna-asiakasliittymää yleisten kirjastojen osalta. Vaskissa Finnan käyttöönotosta on työn alla alustava projektisuunnitelma. Asiakasliittymä on Vaskissa mahdollista ottaa käyttöön jo vuoden 2013 aikana. Kustannuksia syntyy julkaisujärjestelmän Drupalin muokkaamisesta.

Ehdotus	Merkitään tiedoksi järjestelmän tilannekatsaus.

Päätös	Merkittiin tiedoksi

- Toiminta järjestelmän ongelmatilanteissa

Turun It-toiminta ja Axiell ovat yhteistyössä laatineet ohjeistuksen, miten toimitaan järjestelmän ongelmatilanteissa. Ohjeet Vaski-kirjastoille ovat seuraavat:

Jos kirjastojärjestelmässä on toimintahäiriö tai vika, kirjastot lähettävät kuvauksen ongelmatilanteesta pääkäyttäjäryhmälle auroran-kayttoonotto-vaskissa@googlegroups.com.

Pääkäyttäjät ovat ensisijaisesti yhteydessä Axielliin tukipalveluun kirjastotuki@axiell.com ja Turun pääkäyttäjät ovat Auroran osalta tarvittaessa toissijaisesti yhteydessä Turun kaupungin Servicedeskiin. Verkkokirjaston toiminnallisuudesta vastaa Axiell, ei Turun kaupunki

Jos Aurora tai verkkokirjasto eivät avaudu, kannattaa aina ensin kokeilla, toimivatko muut verkkoyhteydet. Jos verkkoyhteys on kokonaan poikki, kirjastot ovat yhteydessä suoraan omaan it-tukeensa. Jos yhteydet toimivat, mutta Aurora tai verkkokirjasto eivät avaudu, otetaan yhteyttä pääkäyttäjiin.

Liite: Tukimalli_Aurora

Ehdotus	Merkitään tiedoksi ja noudatetaan tästä eteenpäin tätä toimintamallia.

Päätös	Hyväksyttiin ehdotus ja viedään tiedoksi myös ekstranettiin.

- MUUTA TOIMINTAA KOSKEVAT ASIAT

- Turun Oppimateriaalikeskuksen aineiston käyttö koko Vaski-alueella

Lasten ja Nuorten Vaskiryhmässä on kysytty Turun Oppimateriaalikeskuksen toimintakapasiteettia ja vielä vuosi sitten sillä ei ollut mahdollisuutta palvella kuin Turun kouluja. Nyt turkulaiskoulujen aktiivisuus on sen verran laskenut, että kirjasarjoja on hyllyssä ja Oppimateriaalikeskuksen Anneli Rantatalon mukaan koko Vaskialue voisi jatkossa tilata heiltä lasten ja nuorten kirjasarjoja.

Vaskialueella asiakkaiksi voisivat tulla kirjastot, jotka välittävät koulujen

kirjasarjapyynnöt Oppimateriaalikeskukselle ja toimittavat kunkin kunnan käytännön mukaan sarjat kouluille.  Aineiston kuljetus voitaisiin hoitaa Vaski-kuljetusten yhteydessä.

Ehdotus	Keskustellaan asiasta ja sovitaan tarvittaessa toimintatavoista ja aineiston perille kuljetuksesta.

Päätös	Ehdotuksen mukaan. Ilmoitetaan yhdyshenkilö Turusta myöhemmin. Yhdyshenkilö lähettää listan oppimateriaalikeskuksen aineistosta Vaski-kirjastojen johtajille.

9.	Auroran käyttö koulukirjastoissa ja muissa kirjaston ulkopuolisissa laitoksissa

Aurorassa ei vielä tällä hetkellä ole erillistä koulusovellusta.

Opettajia varten on tehty oma käyttäjäryhmä pienimmillä mahdollisilla oikeuksilla, jotka kuitenkin mahdollistavat lainaus- ja palautustoiminnot.

Millään oikeuksilla ei voida kuitenkaan estää asiakastietueiden näkymistä.

Tästä syystä koulujen kirjastopalveluja hoitavien opettajien on syytä allekirjoittaa vaitiolositoumus.

Kirjastot hoitavat itse sitoumuksen allekirjoituksen ja säilyttävät siitä oman kopionsa asianmukaisella tavalla.

Kun opettaja siirtyy muualle tai muihin tehtäviin, on hänen luovutettava tunnuksensa kirjastolle takaisin.

Vaitiolovelvollisuus kuitenkin sitoo häntä myös tehtävien loputtua.

Kun sopimus on allekirjoitettu, kirjastot ilmoittavat opettajan tiedot pääkäyttäjille ( auroran-kayttoonotto-vaskissa@googlegroups.com). Pääkäyttäjät tekevät henkilökohtaiset tunnukset, jotka kirjasto luovuttaa opettajalle.

Toimintamalli on väliaikainen ja käytössä siihen asti, kunnes Auroraan saadaan erillinen koulusovellus.

Samaa toimintamallia sovelletaan myös muihin laitoksiin, jotka kuuluvat Vaski-yhteisjärjestelmän piiriin ja joissa kirjastojärjestelmää käyttävät eivät ole kirjaston henkilökuntaa.

Liitteet: Vaitiolositoumus

Ehdotus	Otetaan käyttöön vaitiolositoumus koulukirjastoista vastaavien opettajien kanssa. Sopimusteksti on yhteinen ja kukin kunta liittää sen omiin virallisiin pohjiinsa.

Päätös	Ehdotuksen mukaan.

- TIEDOTUSASIAT JA KATSAUKSIA

- Katsaus Vaski-kirjastojen tilastoihin

Sihteeri esittelee vuoden 2011 Vaski-tilastoja ja niistä tehtyä yhteenvetoa. Selvitys perustuu OKM:n yleisten kirjastojen perustilastoihin vuodelta 2011. Selvityksessä verrataan Vaski-kuntien ja kirjastojen lukuja OKM:n suosituksiin ja tavoitelukuihin (Yleisten kirjastojen laatusuositus; OKM:n julkaisu 2010:20).

OKM:n laaturaportin tarkoituksena on sitouttaa kuntien päättäjät ja henkilökunta tuottamaan laadukkaita kirjastopalveluita ja arvioimaan ja vertamaan niitä annettuihin suosituksiin.

Liite: Vaski-kirjastojen tilastoraportti vuoden 2011toiminnasta

Ehdotus	Keskustellaan tilastoraportista.

Päätös	Käytiin läpi tilastoselvitystä ja siihen tehtiin joitakin täydennyksiä ja korjausehdotuksia.

Korjattu raportti ja sen perustana oleva tilastotaulukko laitetaan Vaski-ekstranettiin ja tiedoksi myös maakuntakirjaston ekstranettiin. Pöytäkirjan liitteisiin ekstranettiin lisätään myös keväällä 2011 tehty kooste, jossa on kartoitettu OKM:n laatukriteereitä ja Vaskissa selvitettäviä asioita.

- Messukustannukset ja niiden seuranta

Sihteeri esitteli Vaskin kirjamessujen ajankohtaisen tilanteen.

Mainostoimisto KMG on järjestänyt Huntteri-nimisen yrityksen kautta  messupalkinnoksi polkupyörän. Pyörä on meille maksuton, kunhan pidämme sen esillä messuosastolla. Pyöräaiheen voimme tuoda esille myös kirjastonäkökulmasta (ekologisuus, pyöräilyaiheiset teokset, Lue ja liiku –kampanja yms.)

Liite: 	Kirjamessut ja niiden budjettiseuranta

Kirjamessujen järjestelyt

D. MUUT ASIAT

- Muut asiat

- Kulttuurikortin laajentaminen koko Vaskiin.

        - Pyritään toteuttamaan tämän syksyn aikana.

- Henkilöstövaihdokset Turussa. Turussa on tulevan syksyn aikana tulossa seuraavat henkilövaihdokset:

        - Jaana Rantala jää opintovapaalle ja Merja Marjamäki siirtyy Aikuisten palveluihin täksi ajaksi.

        - Sanna Hernelahti siirtyy Lasten- ja nuorten palveluihin, Kalle Varila on lähikirjastojen palvelupäällikkö tämän ajan.

        - Myös tapahtumista vastaava palvelupäällikkö Taina Ratia jää opintovapaalle syksyllä.

- IFLA-terveiset

- Vaski-organisaation vuoden 2013 alussa

        - Tuodaan esitys seuraavaan Vaski-johtoryhmään.

- Käyttösääntöjen muutokset

        - Käsitellään seuraavassa työvaliokunnan kokouksessa 13.9.

- Vaski-pikkujoulut ovat tänä vuonna perjantaina 30.11. klo 19 Mynämäen kirjastossa. Työvaliokunta kokoaa suunnitteluryhmän, jonka puheenjohtajaksi tulee Viktoria Kulmala.

E. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

- Seuraava kokous

Seuraavat syksyn kokousajat ovat:

torstai 27.9. klo 9-11 	Huom. aika muuttunut!

torstai 22.11. klo 13-16

Kokoukset pidetään Kokoustila 1:ssä.

- Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 15.45.