VASKI–kirjastojen ohjelmapäivityksen projektiorganisaatio sekä yhteystiedot

Projektiorganisaatio muodostuu ohjaus-, projekti- ja sovellus- ryhmästä. 
( PP = projektipäällikkö ).

Työryhmien vastuut ja valtuudet on kirjattu projektisuunnitelmaan.

Ohjausryhmän kutsuu koolle Inkeri Näätsaari tai Sari Paajanen

| VASKI-kirjastot | Ab AXIELL Kirjastot Oy |
| --- | --- |
| Ohjausryhmä |
| Inkeri Näätsaari, ktj Turku puh 050-590 7691 inkeri.naatsaari @turku.fi Ulla-Maija Maunu, Turku PP puh 044-907 2924 ulla-maija.maunu@turku.fi Kaija Valikainen, yleis-koordinaattori Turku puh 050- 5015463 kaija.valikainen@turku.fi Tiina Salo, Raisio puh 040- 758 0130 tiina.salo@raisio.fi Maija Söderblom, Kaarina puh 02-588 4402 maija.soderblom@kaarina.fi Joni Ilmanen, IT-toiminta puh 050- 432 3190 joni.ilmanen@turku.fi Timo Mykrä, Hankinta-ja logistiikkakeskus puh 050- 559 0452 timo.mykra@turku.fi | Sari Paajanen puh. 029 000 9539 sari.paajanen@axiell.com Esa Peltonen puh 029000 9524 esa.peltonen@axiell.com Sonja Petrell-Auvinen puh 029000 9525 sonja.petrell-auvinen@axiell.com Jari Koskelainen puh 029000 9516 jari.koskelainen@axiell.com |

Projektiryhmän kutsuu koolle Sonja Petrell-Auvinen tai Satu Mattila

| VASKI-kirjastot | Ab AXIELL kirjastot Oy |
| --- | --- |
| Projektiryhmä |
| Ulla-Maija Maunu, Turku . PP puh 044-907 2924 ulla-maija.maunu @turku.fi Kaija Valikainen, yleis-koordinaattori Turku puh 050- 5015463 kaija.valikainen@turku.fi Anna Viitanen, Turku puh 040-3503228 anna.viitanen@turku.fi Pirjo-Riitta Lehtonen, Turku puh 044-9072934 pirjo-riitta.lehtonen@turku.fi Riitta Kari, Naantali puh 02 -4345 310 riitta.kari@naantali.fi Maija Söderblom, Kaarina puh 02-588 4402 maija.soderblom@kaarina.fi | Sonja Petrell-Auvinen, PP puh. 029000 9525 sonja.petrell-auvinen@axiell.com Satu Mattila PP (Origo) Puh 029000 9521 satu.mattila@axiell.com Tuija Uppman, konversiot puh.029000 9531 tuija.uppman@axiell.com Johan Cronstedt, konversiot puh 0290009503 johan.cronstedt@axiell.com Timo Kuokkanen, tekninen tuki, asennukset puh. 029000 9517 timo.kuokkanen@axiell.com Matti Öörni, tekninen tuki, asennukset Matti.oorni@axiell.com Koulutus: Sonja Petrell-Auvinen (yhteyshenkilö) sonja.petrell-auvinen@axiell.com |

Sovellustyöryhmä seuraa Aurora-ohjelmiston kehitystä.

Sovellustyöryhmän kutsuu koolle Esa Peltonen.

| VASKI-kirjastot | Ab AXIELL kirjastot Oy |
| --- | --- |
| Sovellustyöryhmä |
| Työryhmän kokoonpano riippuu käsiteltävistä asioista. Kokoukseen kutsutaan sekä asiakkaan että toimittajan asiantuntijoita. | Esa Peltonen, tuotepäällikkö puh 029000 9524 esa.peltonen@axiell.com |

TOIMITTAJAN YHTEYSTIEDOT :

# Nimi 	 Ab Axiell Kirjastot Oty

Osoite	Puusepänkatu 2 ,
13110 Hämeenlinna

## Vastuut ja valtuudet

### Ohjausryhmä

Ohjausryhmä luo edellytykset projektin toiminnalle ja ohjaa sekä valvoo projektia. Ohjausryhmän tehtävänä on

- edustaa kaikkia projektin tärkeimpiä intressiryhmiä ja vastata ryhmien näkemysten huomioimisesta
käynnistää projektin

- hyväksyä projektisuunnitelma ja sen muutokset

- hyväksyä projektin muutostenhallinta

- ohjata ja valvoa projektia siten, että se saavuttaa sille projektisuunnitelmassa asetetut tavoitteet ja projektin riskit optimoidaan

- vastata sidosryhmäyhteistyön organisoinnista ohjauksesta ja valvonnasta

- vastata projektin ulkoisesta tiedottamisesta

- päättää mahdolliset alihankintana toteutettavat projektin tehtävät

- hyväksyä projektin väli- ja lopputulokset sekä loppuraportti projektipäällikön esityksestä

- hyväksyä ja päättää projekti

Ohjausryhmä voi tarvittaessa kutsua asiantuntijoita kokouksiinsa

### Projektiryhmä

Projektiryhmän tehtävänä on Toimittajan projektipäällikön johdolla toteuttaa projektisuunnitelman tavoitteiden mukainen lopputulos.

Sovellusryhmä

Sovellusryhmä seuraa Aurora-ohjelmiston kehitystä, painopisteenä Vaski-kirjastojen erityispiirteet.

### Projektipäällikkö

Toimittajan projektipäällikkö

Toimittajan projektipäällikkö johtaa projektia ohjausryhmän hyväksymän projektisuunnitelman mukaisesti siten, että projekti saavuttaa sille projektisuunnitelmassa asetetut tavoitteet.

Projektipäällikön tehtävänä on

- laatia projektisuunnitelma sekä ylläpitää sitä ryhmän päätösten perusteella

- vastata projektien laadun ohjauksesta, muutosten, virheiden, kehittämistarpeiden, kokoonpanon ja riskien hallinnasta

- vastata projektin seurannasta ja valvonnasta

- vastata ohjausryhmän päätettäviksi vietävistä asioista ja niiden valmistelusta yhdessä Asiakkaan projektipäällikön kanssa

- raportoida projektin edistyminen kuukausitasolla ohjausryhmälle

- kutsua koolle projektiryhmän kokoukset ja toimia niiden sihteerinä

- vastata projektiryhmän työnjohdosta

- vastata projektiryhmän projektin edellyttämästä perehdyttämisestä: tulokset, työtavat ja – välineet yhdessä projektin asiantuntijoiden kanssa

- toimitus- ja asennusaikataulujen laatiminen

- laatia projektin loppuraportti.

Asiakkaan projektipäällikkö

Asiakkaan projektipäälliköiden tehtävänä on tehdä tarvittavat, projektia koskevat päätökset tai hankkia kyseiset päätökset omasta organisaatiostaan projektin edistymisen edellyttämässä aikataulussa sekä edesauttaa riskien eliminoinnissa.

Projektipäällikön tehtävänä on

- vastata, että toimitettava tietojärjestelmä vastaa asetettuja tavoitteita ja tarpeita

- vastata Asiakkaan henkilöiden työnjohdosta

- vastata, että Asiakkaan vastuulla olevat työt valmistuvat hyväksytyn projektisuunnitelman edellyttämässä aikataulussa

- väli- ja lopputulosten hyväksyntä

- käyttöönoton vastuu ja koordinointi asiakasorganisaatiossa

- tiedottaminen Asiakkaalla

- vastuu tarvittavien resurssien ja asiantuntijoiden varaamisesta, töiden priorisoinnista ja organisoinnista

- projektikokousten hallinnoiminen

- Asiakkaan päätöksenteko projektin edistymisen vaatimassa aikataulussa sekä oman henkilöstönsä työnohjaus

- valvoa tulosten tietosisältöä sekä soveltuvuutta Asiakkaan tarpeisiin

- projektissa tarvittavan tietosisällöltään oikeellisen materiaalin ja tietojen luovutus projektin käyttöön

- yhteydenpito Asiakkaan ulkopuolisiin sidosryhmiin

- Asiakkaan organisaatioon kuuluvien asiantuntijaresurssien, saatavuus projektin esitetyn aikataulun puitteissa

- projektin välitulosten hyväksyminen siltä osin kuin sillä on vaikutusta projektin etenemiseen

- vastaanottokokeen suorittaminen yhdessä Toimittajan kanssa

- hyväksymistestauksen suunnittelu, testausaineiston laadinta ja hyväksymistestaus