Edistymisraportti: -Auroran käyttöönottoprojekti

26.1.2011 -  28.3.2011

# Yhteenveto projektin tilanteesta

Projektin aloituskokous pidettiin 26.1.2011.Kirjastoille on toimitett konversioon ja yhdistämiseen liittyvät kyselyt.

Projektiryhmä on kokoontui edellisen kerran 4.3

# Projektin perustiedot

| Projektin tunnus (ID) ja nimi | VASKI-kirjastojen ja Origo-kirjastojen AURORA-käyttöönottoprojekti |
| --- | --- |
| Projektipäällikkö | Sonja Petrell-Auvinen |

# Aikataulu

| Projektin aloituspäivä (DP1) | 26.1.2011 |
| --- | --- |
| Alkuperäinen toimituspäivä |  |
| Nykyinen sovittu toimituspäivä |  |
| Arvioitu toimituspäivä |  |
| Alkuperäinen päättymispäivä (DP8) |  |
| Nykyinen projektin päättymispäivä (DP8) |  |

# Johtoryhmän päätettävät asiat

Projektisuunnitelman hyväksyminen. Suunnitelma on sopimuksen liitteenä

# Projektissa tehdyt päätökset

Edellisessä kokouksessa päätettiin, että Sonja selvittää seuraavat asiat:

Onko mahdollista toteuttaa erikoistoiveiden konvertoituminen  Annan listan pohjalta

Lista tullut, ei vielä käsitelty konvertoijan kanssa

Toimiiko ajateltu auto-rakenne. 
Miten autojen aineiston sijainti saadaannäkyviin

Tuijan ehdotus käy. Kelluvuus on toteutettu

Toimiiko RFID itsepalveluohjelmassa

Olemme luvanneet, että RFID-toiminto on valmis syksyllä. Jos toimii Asiakaspalvelussa silloin pitäisi myös toimia itsepalvelussa.

Mahtuuko selkätarraan 10 merkkiä yksikkö-osastolyhenteistä?

Mahtuu vain 5 merkkiä

Saako tarraan vain osaston ilman yksikköä?

Saa

Lasten varaston kirjoista ei saa mennä maksuja (nyt lapset on osasto ja varasto sijainti).Halu-
              taan varasto osastoksi.  Voiko siis sijainnin määrätä maksuttomaksi?

Sijaintia ei voi määrätä maksuttomaksi. Tässä tapauksessa pitäisi tehdä osastot:               lasten varasto ja aikuisten varasto

Tarkistaa Tuijan kanssa voiko Uudenkaupungin kotiseutuaineiston asiasanoja säilyttää läpi konversioiden ja yhdistymisien.

Ei vielä tietoa

Sonja hankkii ISIL-koodit Kaijan listaamille ’yksiköille’.
Hankittu 
Aurora-kysely vaski-kirjastoille mahdollisimman nopeasti

Toimitettu

Tehtäväluettelo 16.3 jälkeen.
Tulee tämän raportin liitteenä

# Edellisellä jaksolla) tehty työ ja saavutetut tulokset

Kirjastoille on toimitettu konversioon liittyvät kyselyt. Vaskikirjastoille osastokysely, parametrikysely  sekä konversiosäännöt. Origo-kirjastoille yhdistelytaulukko ja parametrikysely

Keskeneräiset työt edellisiltä viikoilta

# Seuraavalla jaksolla  tehtävä työ ja tavoiteltavat tulokset

Vaski-kirjastojen kyselyjen palautus viim 4.4, koska Pallas- konvertoija on lomalla

18-30.4.

.

# Riskien hallinta

Ei muutosta

# Resurssien ja resurssimuutosten tilanne

Ei muutosta

# Projektimittarit

Takuuaika alkaa tuotantokäytön aloituksesta.

| Mittari | Edellinen jakso <jakso> | Tämä jakso <jakso> | Tavoitearvo |
| --- | --- | --- | --- |
| Virheettömyys takuun aikana |  |  |  |

# Muuta

.

| LIITTEET | tehtäväluettelo |  |
| --- | --- | --- |

| JAKELU | Projektiryhmä, ohjausryhmä, Seppo lindström |
| --- | --- |

| TIEDOKSI |  |
| --- | --- |