Vaskin kuvailuryhmä

Tammikuu 2014

VIRHEIDEN KORJAUSTILANNE TAMMIKUUSSA 2014

Virheet aineistolajeissa

Aineistolajivirheet on saatu lähes kokonaan korjattua. Meneillään on vielä Paimion moniviestinten korjaus.

Korjausten yhteydessä poistui myös tuplatietueita, mutta tuplia on AV-aineistossa edelleen paljon.

Tuplatietueet

* ISBN-numerottomat kirjat

Yhdistettävänä ovat olleet vuodet 1934-1972. Suuri osa vuosista on saatu kokonaan käytyä läpi. Korjausten yhteydessä on poistunut 16 200 turhaa tietuetta.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Vuosi | Tietuemäärä | 1/2014 | Poistettu | Tilanne |
| 1934 | 782 | 584 | 198 | valmis |
|  1935 | 834 | 633 | 201 | valmis |
| 1936 | 753 | 585 | 168 | valmis |
| 1937 | 846 | 650 | 196 | valmis |
| 1938 | 899 | 688 | 211 | valmis |
| 1939 | 733 | 594 | 139 | valmis |
| 1940 | 722 | 586 | 136 | osittain (- t) |
| 1941 | 710 | 540 | 170 | valmis |
| 1942 | 867 | 704 | 163 | osittain |
| 1943 | 858 | 822 | 36 | tekemättä |
| 1944 | 989 | 952 | 37 | tekemättä |
| 1945 | 1278 | 988 | 290 | valmis |
| 1946 | 1353 | 1035 | 318 | valmis |
| 1947 | 1289 | 1234 | 55 | tekemättä |
| 1948 | 1387 | 1045 | 342 | valmis |
| 1949 | 1220 | 1170 | 50 | tekemättä |
| 1950 | 1327 | 995 | 332 | valmis |
| 1951 | 1295 | 965 | 330 | valmis |
| 1952 | 1593 | 1126 | 467 | osittain |
| 1953 | 1773 | 1220 | 553 | valmis |
| 1954 | 1814 | 1462 | 352 | osittain (-r) |
| 1955 | 1890 | 1582 | 308 | osittain (30 %) |
| 1956 | 1883 | 1363 | 520 | valmis |
| 1957 | 2051 | 1443 | 608 | valmis |
| 1958 | 2297 | 1544 | 753 | valmis |
| 1959 | 2292 | 1695 | 597 | valmis |
| 1960 | 2516 | 1830 | 686 | valmis |
| 1961 | 2484 | 1704 | 780 | valmis |
| 1962 | 2518 | 1649 | 869 | valmis |
| 1963 | 2757 | 2622 | 135 | tekemättä |
| 1964 | 2737 | 2055 | 682 | osittain (-p) |
| 1965 | 2935 | 1933 | 1002 | valmis |
| 1966 | 3169 | 2920 | 249 | osittain (-i) |
| 1967 | 3295 | 2578 | 717 | osittain (-maa) |
| 1968 | 2992 | 2137 | 855 | valmis |
| 1969 | 3177 | 2196 | 981 | valmis |
| 1970 | 3423 | 2935 | 488 | osittain (-l) |
| 1971 | 3413 | 2561 | 852 | osittain (-s) |
| 1972 | 3065 | 2635 | 430 | osittain (-s) |

* Musiikin CD-levyt

Läpikäytävien osuuksien määrittelyssä ei käytetty alkuperäisen suunnitelman mukaisesti pohjana Raision kokoelmaa, vaan koko musiikin CD-levyjen tietuemäärä jaettiin työtä tekevien kirjastojen (Turku, Raisio, Kaarina) kesken näin:

Raisio a – h

Kaarina i – o

Turku  p – ö

Turku: työ on käytännössä aloittamatta

Raisio: käyty läpi b-c, osa a:sta ja d:stä

Kaarina: noin puolet osuudesta tehty

* Uudenkaupungin paikalliskokoelman tuplatietueet

Työ on tehty

Tietueet, joiden formaattikonversio on epäonnistunut

Tietueet on korjattu

Virheelliset kielikoodit (muut kuin instrumentaalimusiikki)

 Korjaus on meneillään. Pohjana käytetään tietokantadumpista saatuja tietoja.

ISIL-koodit Tietokantadumpista on paljastunut virheellisten ISIL-koodien määrä. Koska koodeilla on suuri merkitys niteiden paikantamisessa, näiden virheiden korjaus aloitettiin heti. Korjaus on vielä kesken.