TURUN KAUPUNGINKIRJASTO	Muistio	18.5.2011

VaskIT projektiryhmän kokous

Aika		 16.5.2011 klo 9-12

Paikka		Turun kaupunginkirjaston Iso neuvottelutila

Läsnä		Maija Söderblom	Kaarinan kaupunginkirjasto

Riitta Kari		Naantalin kaupunginkirjasto

Jarko Rahkala		Ruskon kunnankirjasto

Kaija Valikainen	Turun kaupunginkirjasto

Ulla-Maija Maunu	Turun kaupunginkirjasto (pj)

Susanna Sandell	Turun kaupunginkirjasto (siht)

Mace Ojala		Turun kaupunginkirjasto

Anna Viitanen		Turun kaupunginkirjasto

Maija Karjalainen	Turun kaupunginkirjasto

Aija Laine		Turun kaupunginkirjasto

Pirjo-Riitta Lehtonen	Turun kaupunginkirjasto

- Tilannekatsaus: Asiakasliittymä Primo

  - ExLibris on luvannut korjata puutteet, jotka estävät Vaski-kirjastojen tuotantoon menon.

  - Käyttöönottopäätös tehdään viimeistään 13.6. sen perusteella mitä Primossa toimii ja missä aikataulussa puutteet on luvattu korjata. Pahin puute tällä hetkellä on toimimattomat rajapinnat.

  - Kansallista KDK-pilotointia jatketaan ainakin tämän vuoden loppuun asti.

- Tilannekatsaus: Julkaisujärjestelmä Drupal

  - Lasten- ja nuorten Vaski –ryhmä hyväksyi lasten layoutin. Lasten sivujen raamit valmistuvat syyskuuhun mennessä.

  - Jarko on koonnut kaikkien Vaski-kirjastojen aukioloajat yhteen tiedostoon.

  - KMG kaipaa tietoa sisällöistä. Sovimme, että sisältöjen suunnittelua jatketaan jo tehdyn suunnitelman pohjalta. Ehdotetaan Vaski-johtoryhmälle 26.5. kahta suunnitteluryhmää perustettavaksi:

Pääsivut: Susanna Sandell, Mace Ojala, Jarko Rahkala, Päivi Kettula (markkinointityöryhmä), Aki Pyykkö (verkkoviestintä)

Lasten sivut: 2-3 hlöä lasten ja nuorten Vaski-ryhmästä ja Mace Ojala ja Susanna Sandell

Susanna koordinoi työskentelyä VaskIT-ryhmän jäsenten kesken jo tässä vaiheessa.

Suunnitteluryhmien aikaansaamat suunnitelmat toimitetaan 14.6. mennessä Ulla-Maijalle.

- Taustajärjestelmä Aurora

  - Kuulumiset Turku-Tampere yhteistyöpalaverista

Aurora on vielä raakile, mutta ohjelmaan on tullut vasta yksi iso päivitys ja 2-3 päivitystä tulee vielä ennen Vaski-kirjastojen tuotantoon menoa. Osa ongelmista (esim hankintapuolen) on haitaksi lähinnä isoille kirjastoille.

  - Käytiin läpi esikonversion tarkastelun työsuunnitelma

Tarkennus koekonversion tarkasteluun: Testauksessa ei ole tarkoitus kiinnittää järjestelmän virheisiin huomiota. Päävastuuhenkilöt ohjeistavat ryhmiänsä. Testaukselle on luotu sähköpostiryhmä: aurora.kaupunginkirjasto@turku.fi

  - Sovellustyöryhmän kokous pidetään perjantaina 27.5.

Käsiteltävät asiat:

    - Väliaikainen kulttuurikorttisovellus

    - Ebooking ja Aurora

    - Rfid-toiminnallisuus Aurorassa

    - Kuljetusten vyöhykkeellisyys

    - Tunnusluvut, jotka alkavat 0:lla tai jotka sisältävät kirjaimia

    - Voidaanko nidekohtaisuutta siirtää massakäsittelyn suuntaan?

    - Koulukirjastot (kokouksen jälkeen tullut lisäys)

Huomoita:

- On käynyt ilmi, että Aurora ei tue 0-alkuisia, eikä kirjaimia sisältäviä tunnuslukuja. (#1816)

- Mikroväylän RFID:n kanssa on ongelmia Aurorassa. Myös itsepalveluextran tulee tukea RFID:tä (ei ole käytössä Tampereella).

Sovellustyöryhmässä käsitellään asioita, jotka koskevat erityisesti Vaskia ja joita Tampere ei kehitä.

Työryhmän kokoonpano:

Sovellustyöryhmällä ei ole vakinaista kokoonpanoa, vaan läsnäolijat valitaan käsiteltävien asioiden mukaan. Ehdotettiin että 27.5. kokouksessa olisivat läsnä: Maija Karjalainen (kuljetukset), Margit Lindqvist (Ebooking), Ulla-Maija Maunu, Susanna Sandell, Pirjo-Riitta Lehtonen ja Jarko Rahkala. Ehdotus hyväksyttiin.

- Muut asiat

Turun IT-toiminta on tänään lähettänyt pyynnön Vaski-kirjastoille listata kirjastojen IP-osoitteet. Otetaan lista Haltista pohjaksi.