Aika	7.6.2012 klo 13–16.10

Paikka	Turun kaupunginkirjasto, Kokoustila 1

Jäsenet		Näätsaari Inkeri, puh.joht.		Turun kaupunginkirjasto

Hyövelä Pirjo			Taivassalon kunnankirjasto

Ikala-Suomalainen Sirpa		Vehmaan kunnankirjasto

Inkinen Päivi			Sauvon kirjasto

Kuronen Milla		Kustavin kunnankirjasto

Kulmala Viktoria		Mynämäen kunnankirjasto

Kähärä Pirkko		Uudenkaupungin kaupunginkirjasto

Mutka Marja-Liisa		Laitilan kaupunginkirjasto

Salo Tiina			Raision kaupunginkirjasto

Söderblom Maija		Kaarinan kaupunginkirjasto

Tuomi Tarja			Naantalin kaupunginkirjasto

Tuominen Hannele		Paimion kaupunginkirjasto

Ylioja Eila			Nousiaisten kunnankirjasto

Muut osallistujat	Maunu Ulla-Maija, esittelijä	Turun kaupunginkirjasto

Asiantuntijat		Hypén Kaisa			Turun kaupunginkirjasto (asia 8)

Nieminen Sanna		Turun kaupunginkirjasto (asia 8)

Ratia Taina			Turun kaupunginkirjasto (asia 8)

Valikainen Kaija, siht.		Turun kaupunginkirjasto

Poissa		Nikander Pirkko		Liedon kunnankirjasto

Hämäläinen Leena 		Maskun kunnankirjasto

Kraappa Armi-Tuulikki		Pyhärannan kunnankirjasto

Ylitalo Jan-Erik		Ruskon kunnankirjasto

Asiat

A. PÄÄTÖSASIAT

- Kokouksen avaus ja päätösvaltaisuus

Ehdotus 	Todetaan kokouksen päätösvaltaisuus.

Päätös	Todettiin, että kokous on päätösvaltainen

- Edellisen kokouksen muistio

Ehdotus 	Hyväksytään edellisen kokouksen pöytäkirja.

Päätös	Hyväksyttiin edellisen kokouksen pöytäkirja.

- Järjestelmän tilannekatsaus

Axiell Vaski ohjausryhmä (Sari Paajanen, Sonja Petrell-Auvinen, Esa Peltonen, Jari Koskelainen, Timo Mykrä, Joni Ilmanen, Tiina Salo, Maija Söderblom, Inkeri Näätsaari, Kaija Valikainen ja Ulla-Maija Maunu) kokoontuu 11.6.2012, jolloin tärkein tehtävä on päättää järjestelmän hyväksymisestä. Järjestelmässä on kuitenkin vielä keskeneräisiä osia. Ohjausryhmän kokousta varten on käytävä vielä kerran keskeneräiset asiat ja niiden kriittisyys järjestelmän hyväksymisen kannalta. (liite) Auroran osalta on kehittämistarpeita, mutta ei mitään niin kriittistä, että se voisi estää järjestelmän hyväksymisen. Turun It-toiminnalla on käsiteltävänä vielä Turun e-kirjeiden lähettäminen ja perintätoimistoyhteydet. Jos näiden toteutuksessa ilmenee Auroraan kohdistuvia vaatimuksia, tulee nämä toteuttaa hyväksymisen jälkeenkin välittömästi.

Seuraavat päivitykset ja jatkokehittäminen (seuraava päivitys Q 2 on kesäkuun lopussa ja Q3 loppuvuonna). Liitteessä ovat tähän mennessä tulleet kehittämisehdotukset.

Lyhyistä tunnuksista on luovuttu kirjastokorttikentässä, koska ne ovat aiheuttaneet lainojen kirjautumista väärille henkilöille.

Liitteet: 	20120523 Verkkokirjaston keskeneräiset asiat ja niiden toteutusaikataulu

20120521 Auroran kehittämistarpeet

Ehdotus	Käsitellään keskeneräiset asiat ja evästetään ohjausryhmää kokousta varten.

Kirjataan esiin tulleet ehdotukset Q3-vaihetta varten.

Järjestelmäprojekti jatkuu projektinomaisena vuoden 2012 loppuun seuraavin perustein:

- Auroran asetuksia joudutaan vielä päivittämään ja korjaamaan päivittäin

- verkkokirjasto on vielä keskeneräinen ja vaatii paljon työaikaa rakentamiseen

- henkilökuntaa ei ole järjestelmän keskeneräisyyden vuoksi ehditty vielä kouluttaa oman kirjaston tietojen päivitykseen ja sisältöjen tekemiseen verkkokirjastoon

- henkilökuntaa pitää edelleen muissakin asioissa ohjeistaa ja opastaa säännöllisesti.

Päätös	Päätettiin valtuuttaa ohjausryhmä hyväksymään Aurora- ja AVO-ohjelmisto sillä edellytyksellä, että nyt Vaski-johtoryhmässä esitetyt kriittiset puutteet on korjattu ja ei-kriittisille kehitysehdotuksille on saatu aikataulu. Hyväksymistapa on kirjattu Aurora-käyttöönottoprojektin projektisuunnitelman organisaatio–liitteessä, joka on ollut Vaski-johtoryhmässä 15.2.2011.

Päätettiin myös, että järjestelmän käyttöönottoprojekti jatkuu vuoden 2012 loppuun.

- Käyttöönotto- ja käyttökokemuksia

Kokouksessa esitellään yhteenveto saaduista asiakaspalautteista ja yhteenveto henkilökunnan palautteista sekä keskustellaan johtopäätöksistä.

Liitteet	Yhteenveto verkkopalautteista

Henkilökunnalta tulleet palautteet

Ehdotus	Käydään läpi palautteet ja sovitaan jatkotoimenpiteistä.

Päätös	Käytiin palautteet läpi. Jatkotoimenpiteistä ei sovittu erikseen, koska palautteissa esitetyt asiat sisältyvät olennaisimmilta osiltaan korjattavien asioiden listaan ja kehittämistoimenpiteisiin.

- Sopimus KDK-asiakasliittymästä

Vaski-kirjastot joutuivat jättäytymään väliaikaisesti pois aktiivisesta kansallisen digitaalisen kirjaston asiakasliittymän kehittämisestä ja valitsemaan aikataulullisista syistä väliaikaiseksi asiakasliittymäksi Axiell Vaski OPACin. Sopimus on voimassa vuoden 2013 loppuun ja sinä aikana on tarkoitus tehdä päätös joko ensisijaisesti liittymisestä uudelleen kansallisen digitaalisen kirjaston asiakasliittymän käyttäjäksi tai kilpailuttamaan asiakasliittymä.

Kansalliskirjasto on nyt vaihtanut asiakasliittymänsä (nimeltään Finna) järjestelmää avoimen lähdekoodin järjestelmäksi, VUFindiksi. Nyt Kansalliskirjasto pyytää ensimmäisessä aallossa olevia organisaatioita, joihin Turku ja järjestelmäyhteistyön kautta myös Vaski kuuluu, allekirjoittamaan asiaa koskevan sopimuksen.

KDK-liittymän hakupalveluun pääsee tutustumaan linkistä: 
http://vufind-fe-kktest.lib.helsinki.fi/institution/

Liite: KDK-asiakasliittymän palvelusopimus

Ehdotus	Päätetään pyrkiä KDK-asiakasliittymän käyttöönottoon jo ensimmäisessä aallossa ja valtuuttaa Turun kirjastotoimenjohtajan allekirjoittamaan asiaa koskevan sopimuksen.

Päätös	Ehdotus hyväksyttiin.

B. LÄHETEKESKUSTELU

- Vaskin organisointi

Johtoryhmä päätti 1.11.2011 Vaskin organisoinnin yleisistä linjauksista. Siinä vaiheessa järjestelmän käyttöönotto ei ollut vielä alkanut eikä ollut mahdollista suunnitella tarkemmin ylläpitovaiheen toimintaa.

Työvaliokunta nimesi Tiina Salon ja Päivi Inkisen valmistelemaan konkreettisempaa organisointia Inkeri Näätsaaren ja Ulla-Maija Maunun kanssa. Valmisteluun on osallistunut myös Kaija Valikainen Turusta.

Työvaliokunta käsitteli luonnosta kokouksissaan 9.5. ja 30.5. PowerPoint-liitteenä on versio 1.0 Vaskin organisoinniksi. Siinä on hahmoteltu yhteisiä tehtäväkokonaisuuksia, niiden sisältöjä sekä vastuuhenkilöitä ja osittain myös tehtäviin tarvittavaa työaikaa. Osa erikoisosaamista vaativista tehtävistä voidaan laskea maakuntakirjastotoiminnaksi, mutta osa Vaskin yhteisistä tehtävistä on sellaisia, joiden kustannukset täytyy jakaa kirjastojen kesken. Lähtökohtana on, että kustannukset jaetaan asukaslukujen mukaisessa suhteessa.

Yhteisiä tehtäviä liittyy mm. järjestelmäkokonaisuuteen, verkkokirjastopalveluihin, kokoelmaan, tietokantaan, lainaustoimintoihin ja logistiikkaan, asiakkuuteen ja kehittämiseen, henkilöstöön sekä tapahtumiin ja kohderyhmäkohtaisiin palveluihin (esimerkiksi lapset, nuoret).

Ehdotuksen mukaan yhteiseksi hyväksi tehtävä työ lasketaan ”Vaski-pottiin”, johon sisältyy sekä maakuntakirjastossa tehtävää koordinointityötä että eri työryhmien erikoisosaajien työtä. Erikoisosaajien pysyviä työryhmiä on ainakin pääkäyttäjätehtävissä, verkkokirjaston ylläpidossa, sisällönkuvailussa ja muussa tietokantatyössä, tiedotuksessa sekä lainaustoiminnoissa ja logistiikassa. Kun nämä työpanokset lasketaan yhteen, saadaan Vaski-yhteispanostus, joka jaettaisiin asukaslukujen mukaisessa suhteessa. Omaa osuutta voi maksaa joko rahalla tai tekemällä konkreettisesti työtä yhteiseksi hyväksi. Joillakin kirjastoilla voivat molemmat vaihtoehdot tulla kysymykseen. Lähtökohta on kuitenkin, että pelkkä yhteyshenkilönä toimiminen tai kokoukseen osallistuminen ei ole yhteistä työpanosta, vaan Vaski-pottiin kuuluvaksi lasketaan konkreettinen yhdessä sovittu työ, jota tehdään yhteiseksi hyväksi.

Jos johtoryhmä päättää hyväksyä tämän linjauksen, kukin osa-alue pitää suunnitella kesän ja syksyn aikana. Tehtävät pitää konkretisoida luonnoksessa esitettyä paremmin ja sen perusteella arvioida tarkemmin tarvittava työaika.

Ainakin aluksi tarvitaan myös seurantaa siitä, kuinka paljon resursseja yhteiset tehtävät vaativat käytännössä, ja jyvityksiä täytyy tarkistaa saatujen kokemusten perusteella. Myös seurantaa tulisi tehdä syksyn aikana ja kustannusten jako alkaisi vuoden 2013 alusta.

Liite: Vaskin ylläpidon organisointi versio 1.0

Ehdotus	Päätetään Vaskin ylläpidon organisoinnista ja yhteisten tehtävien jatkovalmistelusta.

Päätös	Ehdotus hyväksyttiin. Sovittiin, että työskentely aloitetaan kesän sijasta syksyllä. Ulla-Maija Maunu ja Kaija Valikainen valmistelevat suunnitelman syksyn ensimmäiseen työvaliokunnan kokoukseen, joka päättää valmistelun jatkosta ja vastuista.

- Vaskin osasto Turun kansainvälisillä kirjamessuilla

Vaski-kirjastot ovat mukana omalla osastolla Turun kansainvälisillä kirjamessuilla 5.-7.10.2012.

Jo ennen kirjamessuja nostetaan kirjastoissa ja verkkokirjastossa esiin messujen teemoja. Työryhmä Tiina Salo, Päivi Kettula ja Ulla-Maija Maunu koordinoivat teemojen esiintuomista. Työryhmä päätyi valitsemaan lukuisista teemoista seuraavat:

Espanja

Muoti ja design

Luonto- ja matkakirjat

Sadut

Pentti Saarikoski

Avaruus

Kirjastoille on lähetetty pyyntö tuottaa aiheeseen liittyviä sisältöjä ja aineistoesittelyjä verkkokirjastoon.

Tiina Salo ja Päivi Kettula neuvottelivat yhteistyöstä messuorganisaation kanssa. Sovittiin mm. että yhteistyötä tehdään jatkossakin ja Vaski-kirjastot ovat myös tulevaisuudessa mukana messuilla.

Messupäivystykseen osallistutaan laajalla rintamalla. On tärkeää, että paikalla on kerrallaan vähintään kaksi henkilöä, jotka tuntevat Vaski-yhteistyön hyvin. Tämän lisäksi tarvitaan korttientekijöitä.

Asiakkaille järjestetään asiakaskysely, johon ostetaan yhteisesti palkintokirjoja, joiden kustannukset jaetaan asukaslukujen mukaisessa suhteessa.

Syyskuun alussa ilmestyy MessuVaskiset-lehti.

Messujen yhteydessä järjestetään miniseminaari ”Ehkäise ajoissa”, johon mahtuu 50 osallistujaa. Kohderyhmänä on koulujen, päiväkotien ja kirjastojen henkilökunnat, jotka työskentelevät lasten ja nuorten parissa. Maakuntakirjastotoiminta tarjoaa messuliput seminaariin osallistuville.

Jos kirjastot ovat halukkaita järjestämään asiakkailleen messukuljetuksia, he voivat olla yhteydessä oman kuntansa kulttuuritoimeen.

Liitteet: Kirjamessut ja niihin liittyvä budjetti

Vaski-tuotteiden hinnat ja tilaukset_20120604

20120509 Kirjamessut messutyöryhmän ehdotus

20121005 Miniseminaari

Ehdotus	Hyväksytään Kirjamessujen ohjelma ja järjestelyt ja liitteenä oleva, tämänhetkinen Kirjamessujen budjetti, jonka kustannushaarukka päätettiin johtoryhmässä 28.2.2012. Hyväksytään Vaski-tuotteiden kustannukset.

Päätös	Ehdotus hyväksyttiin. Hyväksyttiin myös Vaski-tuotteiden kustannukset.

Miniseminaarin luentopalkkiot tulevat jaettavaksi, kustannukset selviävät myöhemmin.

Kirjastot ottavat kirjamessujen lippuja myyntiin 10.9. alkaen. Sovittiin, että Tiina Salo organisoi myynnin käytäntöä.

C. TIEDOTUSASIAT

Lukulampun valossa – projektin toteutus Vaski-alueella

Taina Ratia esitteli projektin toimintaa. Esitys on muistion liitteenä. Ehdotettiin verkkolukupiirin siirtämistä Vaski–verkkokirjastoon.

Kokoelmaprojektin esittely

Sanna Nieminen esitteli kesäkuussa käynnistynyttä kokoelmaprojektia. Esitys on muistion liitteenä. Sanna tulee pyytämään kirjastoilta niissä tehtyjä linjauksia ja selvityksiä, jotka koskevat kokoelmia. Kirjastot voivat olla myös Sannaan yhteydessä ja esittää projektiin liittyen toiveita sekä toimittaa kokoelmista tehtyjä selvityksiä, joista ei välttämättä ole muualla tietoa.

Henkilöstötiedotteita

- Nousiaisten kirjastotoimenjohtaja Eila Ylioja on palannut virkavapaalta ja Kaarina Sainio on siirtynyt Kaarinan kaupunginkirjastoon.

- Tiina Viik aloittaa heinäkuussa Uudenkaupungin kirjastotoimenjohtajana.

- Nina Koskivaaran työsuhdetta projektikoordinaattorina on jatkettu vuoden loppuun. Palkka maksetaan Asiakkaan kirjasto –projektin rahoista

1812-tapahtumaan liittyvän materiaalin kierrättäminen Vaski-kirjastoissa

Vuoden 1812 tapahtumiin liittyen voidaan kierrättää muita kuin museoesineitä Vaski-kirjastoissa sen mukaan, miten halukkuutta ilmenee.

Kuntavaalit

Kirjastoseura on valmistelemassa materiaalia syksyn kuntavaalien esiin nostamiseksi.

Vaihdos työvaliokunnan kokoonpanossa

Vaskin työvaliokunnan jäsen Pirkko Kähärä ei enää toimi Uudenkaupungin kirjastotoimenjohtajana, kun Tiina Viik ottaa viran vastaan. Vaskin organisointipäätöksen mukaan työvaliokunta koostuu kirjastotoimenjohtajista / kunnan kirjastotoimesta vastaavista johtajista.

Elokuun alusta Pirkko Kähärän tilalle työvaliokuntaan tulee ensimmäiselle varasijalle valittu Maija Söderblom Kaarinasta.

D. MUUT ASIAT

E. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

- Seuraava kokous

Sovitaan syksyn kokousaikatauluista myöhemmin

Käsiteltävät asiat:

Vaski-toiminnan ja kehittämisen vuosikello

- Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 16.10

Allekirjoitukset

Turussa 	12/6 2012

Inkeri Näätsaari			Kaija Valikainen

puheenjohtaja			sihteeri