Aika		7.9.2011 klo 13 – 16

Paikka		Turun kaupunginkirjasto, Pieni neuvottelutila, Hallinto 3. krs

Osanottajat		Näätsaari Inkeri, puh.joht.	Turun kaupunginkirjasto

Koskinen Kaarina, siht.	Turun kaupunginkirjasto

Ikala-Suomalainen Sirpa	Vehmaan kunnankirjasto

Kulmala Viktoria	Mynämäen kunnankirjasto

Maunu Ulla-Maija	Turun kaupunginkirjasto

Salo Tiina		Raision kaupunginkirjasto

Tuomi Tarja		Naantalin kaupunginkirjasto

Asiantuntijat		Sandell Susanna	Turun kaupunginkirjasto

Kokousasiat

- Kokouksen avaus ja edellisen kokouksen muistio

Ehdotus 	Hyväksytään edellisen kokouksen muistio.

Päätös

A. PÄÄTETTÄVÄT ASIAT

- Järjestelmävaihdon tilannekatsaus

Ulla-Maija, Inkeri ja Susanna olivat maanantaina 29.8. Kansalliskirjaston järjestämässä kokouksessa, jossa oli myös Ex Libris Groupin edustajia. Kokouksessa kävi ilmeiseksi, että Primossa ei ole joulukuussa kaikkia niitä ominaisuuksia, joita Vaski-tuotantokäyttö edellyttää.

Ulla-Maija ja Inkeri ovat neuvotelleet eri osapuolten kanssa ja päätyneet ehdottamaan strategiaryhmälle ja johtoryhmälle, että Aurora-Primo-Drupalin käyttöönottoa siirretään huhtikuuhun 2012, jolloin kaikki osajärjestelmät ovat vakaammassa kunnossa.

Ehdotus 	Keskustellaan ja sovitaan sen viemisestä johtoryhmään.

Päätös

B. LÄHETEKESKUSTELU

- Strategiaryhmän organisointi

Vaskin organisointi on peräisin kahden vuoden takaa, jolloin päätimme perustaa johtoryhmän alaisuuteen strategiaryhmän ja muutamia muita ryhmiä. Tällä hetkellä meillä on johtoryhmän ja strategiaryhmän lisäksi toiminnassa kahdeksan työryhmää. Osa ryhmistä liittyy tietojärjestelmän uusimiseen ja osa on luonteeltaan pysyvämpiä. Lisäksi asioiden valmistelussa on ollut Vaskin varapuheenjohtaja (Tiina Salo) ja tarpeen mukaan asiantuntijoita eri toiminnoista ja työryhmistä.

Tehdyt päätökset ovat voimassa kuluvan vuoden loppuun, joten syksyn aikana täytyy tehdä uudet päätökset. Samalla on varmasti viisasta tarkistaa organisaatio kokonaisuudessaan niin, että pystymme toimimaan sillä järjestelmän käyttöönoton jälkeenkin.

Saatujen kokemusten perusteella on viisasta, että johtoryhmäasioita valmistellaan pienessä puheenjohtaja-sihteeristössä ja että strategiaryhmän tilalle tulisi työvaliokunta tai vastaava. Työvaliokunta hoitaisi osan johtoryhmälle nyt kuuluvista asioista ja johtoryhmä kokoontuisi nykyistä harvemmin. On myös syytä arvioida uudelleen jokaisen työryhmän tehtävät ja työskentelyaikataulut. Monihan on vasta päässyt työssään alkuun. Järjestelmän käyttöönoton siirtyminen joulukuulta huhtikuulle vaikuttaa myös työryhmien aikatauluun.

Ehdotus	Keskustellaan asiasta. Asia viedään johtoryhmään lähetekeskustelua varten ja seuraavalla kerralla päätettäväksi.

Päätös

- OKM-avustusten haku

Haku on voimassa 31.10.2011 asti. Alustavia ideoita hankkeiksi:

- Kulttuurikortin kehittäminen Vaski-tasoiseksi

- Kirjastosta juuret elämään –hanke

Ehdotus 	Keskustellaan mihin Vaskin tulisi hakea yhdessä rahaa. Viedään joryyn.

Päätös

- Vaski-kirjastojen e-kirjakokoelma ja sen lanseeraus

Vaski-johtoryhmä antoi kokoelmaryhmälle tehtäväksi tilata e-kirjoja 7500 eurolla. E-kirjoja saatiin sillä budjetilla 274 kappaletta ja ne ovat nyt kaikki lainattavissa Vaski-verkkokirjastossa. Suurin osa kokoelmasta on myös luetteloitu ja sisällönkuvailtu.

Henkilökunnalle on tehty asiasta tiedote ja laadittu käyttöohjeet. E-kirjojen lanseeraus asiakkaille on tekemättä.

Ehdotus	Keskustellaan e-kirjojen lanseerauksen ajankohdasta (esim. kirjamessut) ja vastuuhenkilöistä/ryhmästä.

Päätös

- Vaskin näkyminen Kirjamessuilla

Vaskin näkyminen Kirjamessuilla Turun kulttuuritoimen ja Kirjasammon osastoilla (esim. mahdollinen kysely/kilpailu, e-kirjojen esittely)

Ehdotus 	Keskustellaan, kannattaako silti toteuttaa tämän syksyn messuilla vaikka käyttöönotto siirtyy.

Päätös

- Tarkennus asiakaslajeihin Aurorassa

Auroraan on suunniteltu kaksi asiakaslajia organisaatioita ja yhteisöjä varten:

- Asiakaslaji 2: Muut yhteisöt (yksityiset)

- Asiakaslaji 5: Kaupunginlaitokset.

Ongelmana on, mihin asiakaslajiin luetaan esim. yksityiset päiväkodit ja koulut sekä yhdistykset. Yhtenä mahdollisuutena on esim. lisätä uusi asiakaslaji Koulut ja päiväkodit.

Ehdotus 	Keskustellaan asiasta lainauspalveluryhmän esityksen perusteella.

Päätös

- Vaski-joryn asiat 13.9.

Esityslistalla olevia asioita:

- Järjestelmän vaihdon tilannekatsaus (paikalla Esa Peltonen, Axiell)

- Vaskin organisointi 2012 alkaen: lähetekeskustelu

- Vaskin yhteiset okm-avustushakemukset

- Luetteloinnin organisointi Vaskissa (liitteenä luettelointiryhmän ehdotus)

- Vaskin näkyminen Kirjamessuilla Turun kulttuuritoimen ja Kirjasammon osastoilla (esim. mahdollinen kysely/kilpailu, e-kirjojen esittely). Ks. kohta 6

- Vaskin e-kirjakokoelman lanseeraus

Liite	Luetteloinnin organisointi Vaskissa (ehdotus)

Ehdotus	Kirjataan seuraavan johtoryhmän asiat.

Päätös

- Vaski-kehittäjä

Viime vuonna valitsimme ensimmäistä kertaa Vaski-kehittäjän. Asia sai paljon huomiota. Sovimme silloin että teemme siitä jatkuvan käytännön, mutta että pyydämme ehdotuksia Vaskin henkilökunnalta.

Jos valinta tehdään johtoryhmässä, johtoryhmän jäsenet eivät voi saada palkintoa. Olisiko viisasta, että strategiaryhmä tekisi valinnan. Vai vielä pienempi porukka?

Ehdotus	Pyydetään kaikilta Vaskiin kuuluvilta kirjastoilta ehdotuksia vuoden 2011 Vaski-kehittäjäksi 15.11. mennessä. Ehdotukset täytyy perustella ja ne toimitetaan Kaarina Koskiselle. Strategiaryhmä päättää valinnasta ja se julkistetaan joulun alla pidettävässä yhteistilaisuudessa.

Päätös

- Muut asiat

Olemme alustavasti puhuneet Vaskin jouluisen koulutustilaisuuden järjestämisestä myös tänä vuonna. Turku toivoo, että se olisi samalla kulttuuripääkaupunkivuoden päättäjäistilaisuus kirjaston osalta.

Ehdotus	Keskustellaan ajankohdasta, paikasta ja ohjelmasta.

Päätös

C. TIEDOTUSASIAT JA KATSAUKSIA

D. SEURAAVA KOKOUS JA TULEVAT ASIAT

- Seuraava kokous

Torstai 13.10. klo 13 -16, Pieni neuvottelutila, hallinto 3. krs

- Kokouksen päättäminen