Aika		30.5.2012 klo 13–15

Paikka		Turun kaupunginkirjasto, Pieni neuvottelutila, uudisosa 3. krs

Jäsenet		Näätsaari Inkeri, puh.joht.	Turun kaupunginkirjasto

Inkinen Päivi		Sauvon kunnankirjasto

Kulmala Viktoria	Mynämäen kunnankirjasto

Kähärä Pirkko	Uudenkaupungin kaupunginkirjasto

Maunu Ulla-Maija 	Turun kaupunginkirjasto

Salo Tiina		Raision kaupunginkirjasto

Tuomi Tarja		Naantalin kaupunginkirjasto

Muut osallistujat	Autere Päivi		Turun kaupunginkirjasto

Hypén Kaisa		Turun kaupunginkirjasto (asia 4)

Nieminen Sanna	Turun kaupunginkirjasto (asia 4)

Valikainen Kaija	Turun kaupunginkirjasto (asiat 2,3 ja 5)

Koskinen Kaarina, siht.	Turun kaupunginkirjasto

A. PÄÄTETTÄVÄT ASIAT

- Kokouksen avaus ja edellisen kokouksen muistio

Ehdotus 	Hyväksytään edellisen kokouksen muistio.

Päätös

- Järjestelmän tilannekatsaus

Axiell Vaski ohjausryhmä (Sari Paajanen, Sonja Petrell-Auvinen, Esa Peltonen, Jari Koskelainen, Timo Mykrä, Joni Ilmanen, Tiina Salo, Maija Söderblom, Inkeri Näätsaari, Kaija Valikainen ja Ulla-Maija Maunu) kokoontuu 11.6.2012, jolloin tärkein tehtävä on päättää järjestelmän hyväksymisestä. Järjestelmässä on kuitenkin vielä keskeneräisiä osia. Ohjausryhmän kokousta varten on käytävä vielä kerran keskeneräiset asiat ja niiden kriittisyys järjestelmän hyväksymisen kannalta. (liite) Auroran osalta on kehittämistarpeita, mutta ei mitään niin kriittistä, että se voisi estää järjestelmän hyväksymisen. Turun It-toiminnalla on käsiteltävänä vielä Turun e-kirjeiden lähettäminen ja perintätoimistoyhteydet. Jos näiden toteutuksessa ilmenee Auroraan kohdistuvia vaatimuksia, tulee nämä toteuttaa hyväksymisen jälkeenkin välittömästi.

    - seuraavat päivitykset ja jatkokehittäminen (seuraava päivitys Q 2. on kesäkuun lopussa ja Q3 loppuvuonna). Liitteessä ovat tähän mennessä tulleet kehittämisehdotukset.

    - uudet tilastointityökalut (mm. Google Analytics)

Uuden tilastointityökalun osoite ja käyttäjätunnukset on lähetetty kaikille Vaski-kirjastojen johtajille. Seuraavassa kokouksessa käsitellään tilastointia tarkemmin.

Liitteet: 	20120521 Verkkokirjaston keskeneräiset asiat ja niiden toteutusaikataulu

20120521 Auroran kehittämistarpeet

Ehdotus	Käsitellään keskeneräiset asiat ja evästetään ohjausryhmää kokousta varten.

Kirjataan esiin tulleet ehdotukset Q3-vaihetta varten.

Päätös

- Käyttöönotto- ja käyttökokemuksia

    - yhteenveto saaduista palautteista

    - yhteenveto henkilökunnan palautteista

    - johtopäätökset

Liitteet	Yhteenveto verkkopalautteista

Henkilökunnalta tulleet palautteet

Ehdotus	Käydään läpi sekä asiakkailta että henkilökunnalta tulleet palautteet. Sovitaan jatkotoimenpiteistä

Päätös

- Kokoelmaprojekti

Vaski-kirjastojen kokoelmaprojekti käynnistyy kesäkuun alussa, jolloin projektiin valittu määräaikainen informaatikko Sanna Nieminen aloittaa tehtävässä.

Projektin tavoitteena on

- luoda kokonaiskuva Vaski-kirjastojen nykyisistä kokoelmista tilastojen, haastatteluiden ja kirjastovierailuiden avulla

- kartoittaa kirjastojen toimintaympäristössä tapahtuvia muutoksia ja arvioida niiden vaikutusta kokoelmalinjauksiin ja kokoelmatyön kehittämistarpeisiin

- visioida kokoelmien kehitystä, erityisesti e-aineistojen osalta ja laatia ehdotus Vaskikokoelman linjoiksi

- selvittää kokoelmiin ja kokoelmatyöhön liittyviä yhteistyötarpeita, suunnitella ja laatia päätösehdotuksia käytännön yhteistyöhön liittyen

Projektin osakokonaisuudet ja alustava aikataulu:

| osakokonaisuus | kesä | heinä | elo | syys | loka | marras | joulu | tammi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| projektisuunnitelman tarkennus ja työsuunnitelman laadinta |  |  |  |  |  |  |  |  |
| katsaus meneillään oleviin kokoelmaselvityksiin yms. SSYK-projekti |  |  |  |  |  |  |  |  |
| kokoelmien kartoitustyö: tilastot, vierailut, haastattelut, ideointipaja |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ideoiden ja visioiden kirjaaminen, jalostaminen, yhteenveto |  |  |  |  |  |  |  |  |
| linjaustyö, yhteistyömuotojen määrittely |  |  |  |  |  |  |  |  |
| projektin tulosten esittely Vaski-jorylle; selkeät päätösehdotukset |  |  |  |  |  |  |  |  |
| projektin lopputyöt ja päättäminen |  |  |  |  |  |  |  |  |

Projektityöntekijä työskentelee tiiviissä yhteistyössä Vaski-kirjastojen kokoelmatyöryhmän kanssa. Alustavasti on sovittu, että Vaski-kirjastojen työvaliokunta toimii projektin ohjausryhmänä. Projektin tuloksia käsitellään ohjausryhmässä

- toukokuussa: projektin käynnistys ja projektisuunnitelman täsmennys

- syyskuussa: kokoelmien kartoitustyön arviointi, evästystä visiointityölle

- joulukuussa: projektin tulosten arviointi ennen loppuraportin kirjoittamista

- tammikuussa: projektin päättäminen, loppuraportin hyväksyminen, päätökset projektin tulosten toimeenpanosta

Projektista tiedotetaan Vaski-ekstranetin kautta ja siihen liittyen järjestetään 1-2 koulutus- ja tiedotustilaisuutta Vaski-kirjastojen henkilökunnalle.

Ehdotus	Kuullaan ja hyväksytään projektisuunnitelma sekä asetetaan projektille tavoitteet ja sovitaan paino- ja tarkistuspisteistä (kokous, jossa käsitelty)

Päätös

B. LÄHETEKESKUSTELU

- Vaskin ylläpidon organisointi

Jatketaan työstämistä siitä, mihin edellisellä kerralla jäätiin. Lähtökohtana on, että kustannukset jaetaan asukaslukujen mukaisessa suhteessa. Organisointi on johtoryhmän päätettävä asia. Asiaan liittyvä liite toimitetaan myöhemmin.

Liite: Vaskin ylläpidon organisointi

Ehdotus	Viedään esitys päätettäväksi Vaski-johtoryhmään.

Päätös

.

C. TIEDOTUSASIAT

- Vaski-kirjastojen osasto kirjamessuilla

Kuullaan messutyöryhmän ajankohtaiset kuulumiset. Käydään läpi messujen budjetti

Liitteet: Kirjamessut ja niihin liittyvä budjetti

- Vaski-tuotteiden tilanne

Päivi Autere kertoo tuotteiden ja niihin liittyvän budjetin tilanteen.

- Muut tiedotusasiat

Asiakasraatitoiminnan käynnistyminen (toiminta, kutsut, tehtävä, palautteet)

Ensimmäisen asiakasraadin tehtävänä on ollut arvioida verkkokirjaston toiminnallisuutta ja käytettävyyttä. Kaikkiaan 19 oli ilmoittautunut olevansa kiinnostunut osallistumaan Vaskin asiakasraatiin (kaksi heistä halusi osallistua vain netin kautta)

Ensimmäinen raadin kokous oli 14.5. ja paikalle saatiin vain kolme asiakasta. Raadin toinen kokoontuminen on 28.5.2012. Tähän tapaamiseen on alustavasti ilmoittautunut 14 henkilöä. Kuullaan raportti

Vaskin tiedotussuunnitelma ja -ohjeistus

Markkinointityöryhmä laatii tiedottamisen vuosikellon, jossa huomioidaan sekä vuosittain toistuvat tapahtumat että kunkin vuoden erikoistapahtumat. Markkinointiryhmän tiedottajajäsenet ovat yhteydessä sisällöntuottajiin. Ulla-Maijalla on tiedottamisen kokonaisvastuu.

- Vaski-joryn asiat

Vaski-johtoryhmän seuraava kokous on 7.6 klo 13–16 (Kokoustila 1, Turun pääkirjasto, Cafe Siriuksen yläkerta). Tähän mennessä on tullut esiin seuraavia asioita

- Järjestelmän tilannekatsaus ja kokemuksia uuden järjestelmän käyttöönotosta

- Kirjamessut

  - Asiakaskyselyn palkinnot

  - Miniseminaarin osallistujien kustannusten jakaminen Vaski-kirjastoille

  - MessuVaskiset.lehti

- Vaskin ylläpidon organisointi

Tiedotusasiat ja katsauksia:

- Kokoelmaprojektin esittely, Sanna Nieminen

- Lukulampun valossa – projektisuunnitelma

D. SEURAAVA KOKOUS JA TULEVAT ASIAT

- Tulevat kokoukset

Sovitaan syksyn 2012 kokouksista myöhemmin

Tulevien kokousten aiheet:

- Asiakkaan kirjasto – projektin päivitetty projektisuunnitelma

- Google Analytics –tilastoinnin esittely

- Vaskin tiedotussuunnitelma. Esitellään vuosikello

- Kokouksen päättäminen