4.2.2013

OverDrive -palvelun käyttöönottovaiheen tehtävät ja ehdotus vastuuhenkilöiden nimeämisestä

* käyttöönotto etenee yhteistyössä OverDriven kanssa
* OverDrivella on vaiheistettu ja rutiininomainen malli palvelun käyttöönottoon (palvelu käytössä noin 18 000 kirjastossa)
* käyttöönoton aloituksesta palvelun käyttöönottoon varataan aikaa 8-10 viikkoa

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Asiakokonaisuus** | **Sisältö** | **Vastuu** |
| määritykset | käyttäjien kirjautumiskäytännöt, selvitetään vaihtoehdot, niiden vaatima työmäärä ja kustannukset  - rajapinta Aurora  - Library card manager -ohjelma  taustajärjestelmän käyttöoikeuksien määrittely, käyttäjätunnusten teko | Kaisa, Aki, yksi edustaja Turun verkkopalveluista, yksi edustaja muista Vaskeista  Kaisa, Aki |
| käyttöliittymä | OverDrive kustomoi Vaskin verkkokirjaston mukaiseksi  käännökset: yhteistyö Helmet-kirjastojen kanssa  mitä muuta otettava huomioon käyttöliittymän suunnittelussa ja leiskoissa? Täsmentyy käyttöönoton edetessä | Kaisa, Aki, yksi edustaja Vaskeista |
| kokoelma | ensikertainen kokoelmanmuodostus  aineistonhallinta- ja raportointityökalujen haltuunotto  hankintaprosessin vaiheet  - miten hankinta etenee  - mitä missäkin hankintaprosessin vaiheessa tehdään  - kuka vastaa mistäkin hankinnan vaiheesta  laskutus  aineistojen kuvailu Auroraan  - n. 200-300 nimekettä käyttöönottovaiheessa | Kaisa, Turun kokoelmainformaatikot  Kaisa, Aki, Sari  Sari, luettelointityön jakaminen muiden Vaskien kanssa? |
| henkilökunnan koulutus | koulutuksen suunnittelu  koulutusmateriaalin ja käyttöohjeiden laadinta  - peruskäsitteet  - OD:n aineiston käytössä tarvittavat ohjelmat ja tunnukset, esim. Adoben ID  - mobiili-, pääte- ja lukulaitteisiin liittyvät ohjeet  - aineiston haku, lataaminen, lukeminen  - kokoelman kuvaus  koulutuksen organisointi  kirjastojen yhteyshenkilöiden valinta ja kouluttaminen  yhteyshenkilöiden jalkautuminen Vaski-kirjastoihin, opastukset niissä  maakunnalliset samansisältöiset koulutuspäivät, aiheena OverDrive ja Vaskin kokoelmalinjaustyö  Studio varattu alustavasti  to 23.5. klo 13-16  ti 28.5. klo 9-12  syksyllä mahdollisesti amk:n opinnäytetyö: e-aineistoihin ja niiden käytön opastukseen liittyvä mystery shopping | suunnittelu, materiaalit, organisointi:  päävastuu Aki Pyykkö, Kari Pohjola, Kaisa Hypén, konsulttina Aija Laine  viisi - kuusi kouluttajaa, jotka kiertävät Vaski-kirjastoissa opettamassa henkilökuntaa, pyydetään ilmoittautumista sähköpostilla - resurssit? |
| markkinointi, tiedottaminen,  palvelun lanseeraus | tiedotus- ja markkinointisuunnitelma  tiedotus- ja markkinointimateriaalit  tavoite: palvelu asiakkaiden käytössä huhtikuun puolen välin jälkeen, esim. 17.4.13 |  |