TURUN KAUPUNGINKIRJASTO MUISTIO

Vaski-verkkoviestinnän ryhmä

Aika 11.6.2019 13:30–15:30

Paikka Turun pääkirjasto, Pieni neuvottelutila 3. krs

Osallistujat Tiina Grönroos Salon kirjasto

Gunnar Högnäs Turun kaupunginkirjasto

Heli Malila-Kolkka Kaarinan kirjasto

Mari Tammela (muistio) Raision kirjasto

Sari Toivanen Turun kaupunginkirjasto

Poissa Pauliina Sandberg Turun kaupunginkirjasto

1. Kuulumiset ja tilannekatsaus: Sari
   1. Kansalliskirjasto on edennyt koodauksessa hyvin. Näyttää siltä, että uusi tapahtumien esittämistapa verkkokirjastossa näkyy asiakkaille elokuussa.
   2. Uusi sisällöntuottamisen työkalu otetaan käyttöön elokuussa. Ohjeet vaativat vielä hiomista. Jokainen ryhmän jäsen tutustuu työkaluun ja laittaa havaitsemansa virheet ja ongelmakohdat tiedoksi Sarille.
   3. Verkkokirjaston tapahtumakoulutus on 26.8. Turussa.
   4. Käyttäjätestaukseen osallistui 5 hlö, tilaisuus oli antoisa. Pauliina edusti Vaski-kirjastoja. Välilehdet olivat herättäneet kysymyksiä. Välilehtiä muutetaan testauksen antamien kommenttien pohjalta (Sari ja Pauliina)
2. Tapahtumien esittäminen
   1. tarvittavat kentät olemassa (ks. liite lopussa)
   2. välilehdet = nostokategoriat > vaativat vielä muokkausta. Välilehtiä saa olla enintään 4.
      * kirjallisuus, esitykset, muut tapahtumat, näyttelyt
      * lasten tapahtumat löydyttävä kuitenkin helpolla, vaikka sitten lasten sivulta (oma karuselli), mutta selkeä ohjaus etusivulta lasten sivulle tarvitaan.
   3. Ei toimitetut nostot eli kuusi näkyvää tulevat aikajärjestyksessä – yksi kategoria nostaa (kampanjat)
   4. työkalu taipuu toistuviin tapahtumiin hyvin, esim. lukupiirit, mutta syötteenä tapahtumat siirtyvät verkkokirjastoon yksittäisinä
3. Koulutus
   1. 25 ilmoittautunut paikan päälle (Studio), 8 etänä
   2. toinen tilaisuus? Järjestetään jos tarpeen
4. Kesä-elokuu
   1. vuorot ja vastuut – paikalla olevat vastaavat porukalla
   2. ylläpidon puoli – Helille tunnukset Sarin loman ajaksi
5. Elokuun kokous
   1. ajankohta: Sari kutsuu ryhmän kokoon
   2. hajautetun mallin käyttöönotto
   3. uudet roolit
6. Muuta uutta (tulossa, tiedoksi)
   1. Vaskinuoret
   2. Lasten sivu
   3. Vinkit

Liite (kohta 2a)

Etusivun nosto:

* Tapahtuman kuva
* Tapahtuman nimi
* Tapahtuman alkupäivämäärä
* Tapahtuman loppumispäivämäärä (jos eri kuin alkupäivä, esim. näyttelyt)
* Tapahtuman alkamisaika (jos ei koko päivä)
* Tapahtuman loppumisaika (jos ei koko päivä)
* Tapahtumapaikan nimi

Tapahtumalista:

* Tapahtuman kuva
* Tapahtuman nimi
* Tapahtuman alkupäivämäärä
* Tapahtuman loppumispäivämäärä (jos eri kuin alkupäivä, esim. näyttelyt)
* Tapahtuman alkamisaika (jos ei koko päivä)
* Tapahtuman loppumisaika (jos ei koko päivä)
* Tapahtumapaikan nimi
* Tapahtuman ingressi

Yksittäisen tapahtuman sivu:

* Tapahtuman kuva
* Tapahtuman nimi
* Tapahtuman alkupäivämäärä
* Tapahtuman loppumispäivämäärä (jos eri kuin alkupäivä, esim. näyttelyt)
* Tapahtuman alkamisaika (jos ei koko päivä)
* Tapahtuman loppumisaika (jos ei koko päivä)
* Tapahtumapaikan nimi
* Tapahtumapaikan osoite
* Tapahtuman ingressi
* Tapahtuman kuvausteksti
* Tapahtuman järjestäjän nimi (huom. yhteystietoja ei saa näyttää!)
* Tapahtuman järjestäjän www-sivut
* Tapahtuman www-sivut
* Tapahtuman hinta ???? (jos hinta näytetään Finnassa, pitäisikö näkyä ”ilmainen”, jos hinnaksi merkitty 0 tai se on tyhjä)

Lisäksi selkeä kohta, josta käyttäjä pääsee näkemään kaikki verkkokirjastoon viedyt tapahtumat. Eli erillinen tapahtumasivu, jossa mahdollisuus suodattaa tapahtumia kunnan mukaan.

Kuntasuodatusta ei etusivulle.